Backlog priorizado del piloto VCM 2026

Piloto VCM 2026

Este backlog organiza las funciones y tareas necesarias para validar y entregar el piloto. Conserva 64 elementos y permite distinguir prioridad, planificación, trabajo pendiente y evidencia de implementación.

Equipo. Pablo Sepúlveda, Rocío Rodríguez e Israel Del Pino

Versión y fecha. 4.0 revisada · 8 de octubre de 2026

Base de código. vcm2026_2 · commit 4ef50dd

Corte de avance. 8 de octubre de 2026. Se presenta el incremento disponible; las metas finales mantienen sus condiciones de aceptación.

# Lectura del backlog

MoSCoW ordena la necesidad del piloto. Must es indispensable para el recorrido comprometido; Should es importante y admite una alternativa temporal; Could puede postergarse; Won’t queda fuera de esta versión.

Pablo coordina la implementación e integración técnica; Rocío participa en interfaz, seguimiento y revisión funcional; Israel participa en documentación, pruebas manuales de cada nueva versión y reportes de errores, según el registro del equipo del 8 de octubre. Las asignaciones por elemento indican coordinación y revisión, no autoría exclusiva. El anexo de evidencias conserva el historial Git y el registro del trabajo que se realiza fuera de los commits.

| Integrante | Participación y coordinación |
| --- | --- |
| Israel Del Pino | Documentación, pruebas funcionales de cada versión, regresión y reportes de errores. Coordina la verificación de datos y criterios; no se le atribuyen commits de otros integrantes. |
| Rocío Rodríguez | Análisis funcional, interfaz, seguimiento, revisión de uso y documentación de usuario. |
| Pablo Sepúlveda | Implementación e integración técnica, API, permisos, archivos, datos y operación de Azure. |

Aceptación. En código significa que la función está presente. El cierre requiere criterios cumplidos, pruebas pertinentes y aceptación registrada; ningún estado técnico por sí solo acredita el piloto aceptado.

# Resumen de prioridades

| Prioridad | Elementos | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Must | 38 | Recorrido indispensable del piloto |
| Should | 20 | Mejora importante |
| Could | 1 | Automatización posterior |
| Won't | 5 | Fuera de esta versión |
| Total | 64 | 56 historias, 3 tareas técnicas y 5 exclusiones |

# Estados de trabajo

| Código | Estado | Elementos | Cómo interpretarlo |
| --- | --- | --- | --- |
| C | En código | 46 | Existe implementación; su aceptación integral debe quedar registrada. |
| A | Validación Azure pendiente | 4 | Existe código o configuración; falta acreditar operación en Azure. |
| V | Validación visual pendiente | 1 | Existe interfaz; falta la revisión visual formal. |
| T | Verificación técnica pendiente | 1 | Existen pruebas; falta completar y registrar las verificaciones exigidas. |
| P | Parcial | 3 | Queda funcionalidad por implementar además de su validación. |
| D | Pendiente de validación | 1 | Falta comprobar los datos del piloto. |
| EC | En curso | 2 | Trabajo de piloto o documentación aún por cerrar. |
| PM | Posterior al piloto | 1 | Automatización postergada sin postergar la medición obligatoria. |
| FA | Fuera de alcance | 5 | No se incorpora en esta versión del piloto. |

# Pendientes para validar el piloto

| Elemento | Trabajo por cerrar |
| --- | --- |
| HU-14 | Implementar retiro protegido de socios o resolver su alcance antes de aceptar la historia. |
| HU-30 y HU-37 | Modelar ámbito académico y restringir consultas y exportaciones en la API. |
| HU-31 HU-32 HU-56 y TS-03 | Acreditar archivos privados y despliegue operativo en Azure. |
| HU-45 a HU-49 | Completar revisión visual, verificaciones técnicas, validación de datos, aceptación y documentación. |

# Planificación de referencia

Se mantiene un horizonte relativo de 17 semanas con prácticas ágiles y de Scrum adaptadas al equipo: definición en las semanas 1 a 4, seis iteraciones de dos semanas y una semana final de aceptación. La programación es una referencia para la validación y el cierre; no acredita cuándo se implementó cada función.

| Etapa | Semanas | Foco |
| --- | --- | --- |
| Preparación | 1 a 4 | Definición, alcance, objetivos y backlog inicial |
| Sprint 1 | 5 y 6 | Arquitectura, datos y acceso |
| Sprint 2 | 7 y 8 | Carga académica, cuentas y socios |
| Sprint 3 | 9 y 10 | Propuestas y vinculación |
| Sprint 4 | 11 y 12 | Exploración, equipos e hitos |
| Sprint 5 | 13 y 14 | Avances, archivos, seguimiento, filtros y reportes |
| Sprint 6 | 15 y 16 | Validación, correcciones y cierre funcional |
| Sprint 7 | 17 | Aceptación del piloto y documentación final |

Las consultas y exportaciones se ubican en Sprint 5 para cumplir OE3 y OE4. Las mediciones se registran a más tardar en semana 8 para OE1, semana 9 para OE2, semana 13 para OE3 y semana 14 para OE4. Sprint 6 concentra validación y correcciones; el cierre consolida los resultados. Las fechas exactas se acuerdan con el docente.

# Backlog por épica

La columna Nº conserva la posición priorizada del backlog original y permite recuperar la secuencia aunque la lectura se agrupe por épicas. La prioridad y las dependencias guían la selección de trabajo de cada sprint. Cada ID se desarrolla en el documento de historias; su perfil, requisito y evidencia se encuentran en el anexo. Post indica planificación posterior al piloto.

Responsables propuestos: I = Israel Del Pino; R = Rocío Rodríguez; P = Pablo Sepúlveda; Equipo = los tres integrantes.

## EP01 Acceso y gestión de usuarios

Estado de la épica. En código y pendiente de aceptación del piloto

| Nº | ID | Elemento | Prioridad | Sprint | Estado | Resp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 | Iniciar sesión | Must | S1 | C | P |
| 2 | HU-02 | Cerrar sesión y aplicar expiración configurada | Must | S1 | C | P |
| 3 | HU-03 | Controlar el acceso según rol y asignación | Must | S1 | C | P |
| 4 | HU-04 | Administrar usuarios y roles | Must | S2 | C | P |
| 5 | HU-05 | Restablecer la contraseña de una cuenta | Should | S2 | C | P |
| 6 | HU-06 | Cambiar mi contraseña | Should | S2 | C | P |
| 54 | HU-51 | Ejercer docencia desde una cuenta de Coordinador CITT | Must | S4 | C | P y R |

## EP02 Carga y validación de datos académicos

Estado de la épica. En código y pendiente de aceptación del piloto

| Nº | ID | Elemento | Prioridad | Sprint | Estado | Resp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | HU-07 | Importar datos académicos desde CSV | Must | S2 | C | I |
| 8 | HU-08 | Validar la carga académica antes de aplicarla | Must | S2 | C | I |
| 9 | HU-09 | Evitar duplicados durante la importación | Must | S2 | C | I |
| 10 | HU-10 | Consultar y ajustar los datos académicos | Should | S3 | C | I |
| 11 | HU-11 | Consultar trazabilidad de importaciones | Should | S6 | C | I |

## EP03 Socios formadores y propuestas VCM

Estado de la épica. Parcial por el retiro pendiente de socios

| Nº | ID | Elemento | Prioridad | Sprint | Estado | Resp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | HU-12 | Registrar un socio formador | Must | S2 | C | I y R |
| 13 | HU-13 | Registrar e importar socios como Coordinador CITT | Should | S2 | C | I y R |
| 14 | HU-14 | Editar o eliminar socios formadores con control | Should | S3 | P | I y R |
| 15 | HU-15 | Registrar una propuesta de proyecto VCM | Must | S3 | C | I y R |
| 16 | HU-16 | Registrar propuestas como Coordinador CITT | Should | S3 | C | I y R |
| 17 | HU-17 | Editar una propuesta de proyecto | Must | S3 | C | I y R |
| 18 | HU-18 | Mantener el estado operativo del proyecto | Must | S3 | C | I y R |
| 19 | HU-19 | Explorar y filtrar proyectos | Must | S4 | C | R |
| 20 | HU-20 | Ver el detalle de un proyecto | Must | S4 | C | R |
| 53 | HU-50 | Importar socios formadores desde CSV | Should | S7 | C | I y R |
| 58 | HU-55 | Eliminar administrativamente un proyecto | Should | S7 | C | P e I |

## EP04 Vinculación con sedes y secciones

Estado de la épica. En código y pendiente de aceptación del piloto

| Nº | ID | Elemento | Prioridad | Sprint | Estado | Resp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | HU-21 | Vincular sedes y secciones válidas | Must | S3 | C | I |
| 22 | HU-22 | Ajustar secciones vinculadas | Should | S4 | C | I |
| 23 | HU-23 | Detectar inconsistencias de vinculación | Should | S6 | C | I |

## EP05 Estudiantes equipos e hitos por sección

Estado de la épica. En código y pendiente de validación integral del flujo

| Nº | ID | Elemento | Prioridad | Sprint | Estado | Resp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | HU-24 | Ver la nómina de mis secciones | Must | S4 | C | P y R |
| 25 | HU-25 | Agregar o retirar estudiantes de una sección | Must | S7 | C | P y R |
| 26 | HU-26 | Conformar hasta veinte equipos por sección | Must | S4 | C | P y R |
| 27 | HU-27 | Actualizar el equipo o estado de un estudiante | Should | S7 | C | P y R |
| 28 | HU-28 | Trabajar con tres hitos predeterminados por sección | Must | S4 | C | P y R |
| 29 | HU-29 | Registrar avance y resultados del Hito 2 | Must | S5 | C | P y R |
| 33 | HU-33 | Finalizar una sección mediante el Hito 3 | Must | S6 | C | P y R |
| 34 | HU-34 | Finalizar automáticamente el proyecto | Must | S6 | C | P y R |
| 55 | HU-52 | Programar la apertura del Hito 2 | Must | S5 | C | P y R |
| 56 | HU-53 | Reabrir un hito para corrección | Should | S5 | C | P y R |

## EP06 Archivos y entregables del proyecto

Estado de la épica. En código con validación operativa de Azure pendiente

| Nº | ID | Elemento | Prioridad | Sprint | Estado | Resp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | HU-31 | Adjuntar el entregable del Hito 2 | Must | S5 | A | P |
| 32 | HU-32 | Descargar archivos según permisos | Must | S5 | A | P |
| 59 | HU-56 | Gestionar antecedentes documentales del proyecto | Should | S5 | A | P |

## EP07 Seguimiento y reportes

Estado de la épica. Parcial por el aislamiento académico pendiente

| Nº | ID | Elemento | Prioridad | Sprint | Estado | Resp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | HU-30 | Consultar el avance académico de una carrera | Should | S5 | P | I y R |
| 35 | HU-35 | Consultar mis proyectos y secciones docentes | Must | S5 | C | I y R |
| 36 | HU-36 | Visualizar seguimiento por proyecto, sede y sección | Must | S5 | C | I y R |
| 37 | HU-37 | Visualizar avance del ámbito académico | Must | S5 | P | I y R |
| 38 | HU-38 | Consultar proyectos bajo responsabilidad CITT | Should | S5 | C | I y R |
| 39 | HU-39 | Filtrar el seguimiento de coordinación | Should | S5 | C | I y R |
| 40 | HU-40 | Exportar seguimiento completo a Excel | Must | S5 | C | I y R |
| 41 | HU-41 | Automatizar los indicadores del piloto | Could | Post | PM | I y R |

## EP08 Auditoría calidad y confiabilidad

Estado de la épica. En código con validación visual formal pendiente

| Nº | ID | Elemento | Prioridad | Sprint | Estado | Resp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | HU-42 | Registrar operaciones críticas en auditoría | Must | S5 | C | Equipo |
| 43 | HU-43 | Consultar la bitácora | Should | S6 | C | Equipo |
| 44 | HU-44 | Informar errores de la API sin ocultarlos | Must | S4 | C | Equipo |
| 45 | HU-45 | Mantener una interfaz consistente y adaptable | Should | S2 | V | R |
| 57 | HU-54 | Consultar calidad de datos y notificaciones | Should | S6 | C | I y R |

## EP09 Plataforma despliegue y cierre del piloto

Estado de la épica. En curso con despliegue y aceptación por acreditar

| Nº | ID | Elemento | Prioridad | Sprint | Estado | Resp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | TS-01 | Arquitectura base del sistema | Must | S1 | C | P e I |
| 47 | TS-02 | Modelo de datos y migraciones de Azure SQL | Must | S1 | C | I |
| 48 | TS-03 | Despliegue continuo en Azure | Must | S1 | A | P |
| 49 | HU-46 | Verificar la calidad técnica del incremento | Must | S6 | T | Equipo |
| 50 | HU-47 | Validar proyectos y datos iniciales del piloto | Must | S7 | D | Equipo |
| 51 | HU-48 | Ejecutar el piloto con los perfiles definidos | Must | S7 | EC | Equipo |
| 52 | HU-49 | Completar manuales y documentación final | Must | S7 | EC | Equipo |

# Dependencias del flujo

| Flujo | Dependencia |
| --- | --- |
| Base técnica | TS-01 y TS-02 habilitan acceso y datos. TS-03 configura el despliegue; su operación se valida por separado. |
| Propuestas | Un socio disponible por HU-12 o HU-50 y una carga académica vigente permiten HU-15 y HU-21. La importación de socios no es obligatoria para crear una propuesta. |
| Equipos | HU-07 y HU-24 entregan la nómina; HU-26 organiza equipos y estados del Hito 1. HU-25 es un ajuste opcional de la nómina. |
| Avance | Hito 1 completo en todas las secciones y apertura HU-52 habilitan HU-29. HU-31 es la capacidad de adjuntar un archivo opcional. |
| Cierre | HU-29 habilita HU-33 por sección. El Hito 3 de todas las secciones permite HU-34. |
| Seguimiento | Datos de EP03, EP04 y EP05 alimentan HU-35 a HU-40. El ámbito académico pendiente se resuelve en HU-30 y HU-37. |
| Archivos | Azure Blob Storage privado y configurado permite validar operacionalmente HU-31, HU-32 y HU-56. |
| Entrega | HU-46 y HU-47 apoyan HU-48. HU-49 consolida documentación y mediciones durante el cierre; HU-41 no bloquea la medición manual. |

# Elementos fuera de alcance

| ID | Elemento excluido | Motivo |
| --- | --- | --- |
| W-01 | Aplicación móvil nativa | El piloto se implementa como plataforma web adaptable. |
| W-02 | Recomendaciones automáticas mediante inteligencia artificial | No forma parte del alcance funcional aprobado. |
| W-03 | Soporte para múltiples instituciones | El piloto opera para una sola institución. |
| W-04 | Integración directa con sistemas institucionales | El piloto utiliza cargas controladas y no reemplaza los sistemas institucionales. |
| W-05 | Monetización de la plataforma | El producto tiene finalidad académica e institucional. |

Estudiantes y socios formadores participan como registros del proyecto. El piloto no habilita cuentas directas para ellos.

# Anexo de perfiles requisitos y evidencia

El perfil indica quién utiliza la función, mientras que el responsable propuesto indica quién coordina el trabajo del equipo. Las rutas son relativas a vcm2026_2. Las referencias históricas se mantienen cuando identifican la implementación inicial.

## EP01 Acceso y gestión de usuarios

| ID | Perfil de usuario | Requisitos v2 | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Todos los roles | RF01 | 91af56e |
| HU-02 | Todos los roles | RNF01 | 91af56e |
| HU-03 | Todos los roles | RF01, RNF01 | 91af56e, b6e77da |
| HU-04 | Administrador | RF01 | eb1f5e3 |
| HU-05 | Administrador | RF01, RNF01 | api/src/functions/users.js |
| HU-06 | Todos los roles | RNF01 | api/src/functions/auth.js |
| HU-51 | Coordinador CITT | RF01, RF05 | 81703a1 |

## EP02 Carga y validación de datos académicos

| ID | Perfil de usuario | Requisitos v2 | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Administrador | RF02 | ad1215c |
| HU-08 | Administrador | RF02, RNF02 | ad1215c, 518ae80 |
| HU-09 | Administrador | RNF02 | ad1215c |
| HU-10 | Administrador | RF02, RNF02, RNF06 | c94410d, 4ef50dd; docs/AJUSTES_ACADEMICOS.md |
| HU-11 | Administrador | RF02, RNF06 | 8ded22e, 0cc433a |

## EP03 Socios formadores y propuestas VCM

| ID | Perfil de usuario | Requisitos v2 | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-12 | Administrador o Coordinador CITT | RF03 | 763be10 |
| HU-13 | Coordinador CITT | RF03, RF01 | 763be10, ef5aafa; api/src/functions/partners.js |
| HU-14 | Administrador | RF03, RNF06 | api/src/functions/partners.js; edición f064210 |
| HU-15 | Administrador o Coordinador CITT | RF03 | 763be10 |
| HU-16 | Coordinador CITT | RF03, RF01 | 763be10 |
| HU-17 | Administrador | RF03, RNF06 | f064210; api/src/functions/projects.js |
| HU-18 | Sistema y usuarios autorizados | RF03, RF05 | 6610877 |
| HU-19 | Todos los roles | RF03 | c70c58d |
| HU-20 | Todos los roles | RF03, RF06 | src/pages/ProjectDetailPage.jsx |
| HU-50 | Administrador o Coordinador CITT | RF03, RNF02 | ef5aafa |
| HU-55 | Administrador | RF03, RNF06 | cbd4041 |

## EP04 Vinculación con sedes y secciones

| ID | Perfil de usuario | Requisitos v2 | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-21 | Administrador o Coordinador CITT | RF04 | api/src/repositories/projectRepository.js; selección y creación de proyectos |
| HU-22 | Administrador | RF04 | f064210 |
| HU-23 | Administrador | RF04, RNF02 | 0cc433a |

## EP05 Estudiantes equipos e hitos por sección

| ID | Perfil de usuario | Requisitos v2 | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-24 | Docente o Coordinador con faceta docente | RF05 | 585d18b, b6e77da |
| HU-25 | Docente responsable | RF05, RNF06 | 330a5cf |
| HU-26 | Docente responsable | RF05 | 585d18b, 8699069 |
| HU-27 | Docente responsable | RF05, RNF06 | 94d8188 |
| HU-28 | Docente responsable | RF05 | 6b43b22 |
| HU-29 | Docente responsable | RF05 | b118311, 6b2d2a5 |
| HU-33 | Docente responsable | RF05 | 6610877 |
| HU-34 | Sistema y Coordinación | RF03, RF05 | 6610877 |
| HU-52 | Administrador o Coordinador CITT | RF05 | b118311 |
| HU-53 | Administrador o Coordinador CITT | RF05, RNF06 | b118311 |

## EP06 Archivos y entregables del proyecto

| ID | Perfil de usuario | Requisitos v2 | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-31 | Docente responsable | RF05, RNF01 | 6b2d2a5 |
| HU-32 | Usuarios autorizados | RNF01 | 6b2d2a5 |
| HU-56 | Administrador o Coordinador CITT | RF03, RNF01 | d21513a, 49be8f3 |

## EP07 Seguimiento y reportes

| ID | Perfil de usuario | Requisitos v2 | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-30 | Director de Carrera con cuenta de coordinación | RF06 | API repositorios: userRepository.js; coordinationMonitoringRepository.js |
| HU-35 | Docente o Coordinador con faceta docente | RF06 | 81703a1, b6e77da |
| HU-36 | Administrador o Coordinador CITT | RF06, RNF03 | 90748db |
| HU-37 | Director de Carrera con cuenta de coordinación | RF06 | API repositorios: userRepository.js; coordinationMonitoringRepository.js |
| HU-38 | Coordinador CITT | RF06 | bbc39af |
| HU-39 | Administrador o Coordinador CITT | RF06 | b88cac3 |
| HU-40 | Administrador o Coordinador CITT | RF06, RNF03 | 3c34349, 3734bb3 |
| HU-41 | Administrador | RF06 | — |

## EP08 Auditoría calidad y confiabilidad

| ID | Perfil de usuario | Requisitos v2 | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-42 | Sistema | RNF06 | 8ded22e, 0cc433a |
| HU-43 | Administrador y Coordinación según pantalla | RNF06 | 0cc433a; api/src/functions/controlCenter.js |
| HU-44 | Todos los roles | RNF05 | 0cc433a |
| HU-45 | Todos los roles | RNF04 | 72953af, b88cac3 |
| HU-54 | Administrador y usuarios relacionados | RNF02, RNF05, RNF06 | 0cc433a |

## EP09 Plataforma despliegue y cierre del piloto

| ID | Perfil de usuario | Requisitos v2 | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-01 | Equipo de desarrollo | — | ba24d9d |
| TS-02 | Equipo de desarrollo | RNF02 | ad1215c |
| TS-03 | Equipo de desarrollo | RNF01 | .github/workflows/azure-static-web-apps-brave-meadow-06c21850f.yml |
| HU-46 | Equipo de desarrollo | RNF01, RNF03 | api/test/, test/ |
| HU-47 | Administrador | RF02, RF03, RF04 | Base Azure; evidencia pendiente |
| HU-48 | Equipo de desarrollo | Todos | Evidencia de aceptación pendiente |
| HU-49 | Equipo de desarrollo | — | docs/GUIA_INCORPORACION_TECNICA.md; docs/AJUSTES_ACADEMICOS.md; docs/database/README.md |

# Glosario de requisitos heredados

RF01 a RF06 y RNF01 a RNF06 son los códigos de agrupación conservados de la versión 2 de este conjunto. No equivalen al catálogo ampliado RF-01 a RF-15 y RNF-01 a RNF-10 de la documentación general.

| Código heredado | Categoría |
| --- | --- |
| RF01 | Acceso y administración de cuentas |
| RF02 | Datos académicos y cargas CSV |
| RF03 | Socios y propuestas VCM |
| RF04 | Vinculación académica |
| RF05 | Nóminas equipos e hitos |
| RF06 | Seguimiento y reportes |
| RNF01 | Seguridad y permisos |
| RNF02 | Integridad de datos |
| RNF03 | Calidad técnica de seguimiento y reportes |
| RNF04 | Consistencia y adaptación de la interfaz |
| RNF05 | Gestión visible de fallas |
| RNF06 | Auditoría y trazabilidad |

# Referencias

Los identificadores HU, TS y W se conservan entre los tres documentos. Los hashes y rutas se consultan en vcm2026_2; una referencia de implementación no acredita aceptación ni despliegue operativo.

Sepúlveda, P., Rodríguez, R. y Del Pino, I. (2026). Definición del proyecto APT VCM 2026 [Documento de trabajo del equipo]. Referencia de objetivos, competencias y planificación de Fase 1.

Equipo VCM 2026. (2026). vcm2026_2 [Código fuente, versión 4ef50dd38bb74446c9018bc9fa6e13df80432238]. GitHub. https://github.com/ggalanc1983/vcm2026_2

Equipo VCM 2026. (2026). Ajustes académicos administrativos [Documentación técnica]. vcm2026_2, docs/AJUSTES_ACADEMICOS.md. Versión 4ef50dd, consultada el 8 de octubre de 2026.

Sepúlveda, P., Rodríguez, R. y Del Pino, I. (2026). Evidencias y defensa del avance APT VCM 2026 [Anexo de entrega]. Corte del 8 de octubre de 2026, versión 1.0. Incluye catálogo de comprobaciones, fuentes y registros de aportes.

Las condiciones de aceptación se mantienen. El estado de una historia se contrasta con evidencia reproducible; la matriz del anexo enlaza documentos, pruebas, modelo de datos y aportes. Los datos de ejemplo no se usan como resultados del universo institucional.