Épicas del piloto VCM 2026

Piloto VCM 2026

Las nueve épicas organizan el alcance del piloto y conectan los objetivos académicos con sus historias. El cierre requiere completar el flujo por sección, verificar los permisos y registrar resultados de aceptación y medición.

Equipo. Pablo Sepúlveda, Rocío Rodríguez e Israel Del Pino

Versión y fecha. 4.0 revisada · 8 de octubre de 2026

Base de código. vcm2026_2 · commit 4ef50dd

Corte de avance. 8 de octubre de 2026. Se presenta el incremento disponible; las metas finales mantienen sus condiciones de aceptación.

# Visión y alcance del producto

Desarrollar y validar en 17 semanas una plataforma web que digitalice la gestión de proyectos de Vinculación con el Medio de Duoc UC, integrando datos académicos, propuestas, ejecución por sección, evidencias y seguimiento.

La solución integra React y Vite, Azure Functions, Azure SQL y almacenamiento privado de archivos en Azure Blob Storage. Cada proyecto puede involucrar varias sedes y secciones; los hitos se registran por sección y se consolidan en el proyecto.

# Objetivos y metas del piloto

| Objetivo | Resultado esperado | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| OE1 | Clasificar las filas del CSV como válidas, con advertencias o con errores | Al menos 70 % | Semana 8 |
| OE2 | Registrar propuestas con socio, asignatura, sede y descripción | Al menos 80 % | Semana 9 |
| OE3 | Mostrar avance visible y consistente de proyectos y secciones | Al menos 65 % en cada universo | Semana 13 |
| OE4 | Validar consultas y reportes por sede, docente y estado | Casos con resultados esperados | Semana 14 |

Las mediciones registran numerador, denominador, fecha y fuente. OE3 evalúa visibilidad del avance en dos universos separados; no exige que el 65 % de proyectos o secciones esté finalizado. Un universo vacío se informa como No evaluable.

La medición se registra de forma incremental en los cortes de semanas 8, 9, 13 y 14; la aceptación final verifica y consolida esos resultados. HU-41 posterga su automatización; HU-48 y HU-49 mantienen su comprobación y documentación obligatorias.

# Equipo y coordinación del trabajo

Pablo coordina la implementación e integración técnica; Rocío participa en interfaz, seguimiento y revisión funcional; Israel participa en documentación, pruebas manuales de cada nueva versión y reportes de errores, según el registro del equipo del 8 de octubre. Las asignaciones por elemento indican coordinación y revisión, no autoría exclusiva. El anexo de evidencias conserva el historial Git y el registro del trabajo que se realiza fuera de los commits.

| Integrante | Participación y coordinación |
| --- | --- |
| Israel Del Pino | Documentación, pruebas funcionales de cada versión, regresión y reportes de errores. Coordina la verificación de datos y criterios; no se le atribuyen commits de otros integrantes. |
| Rocío Rodríguez | Análisis funcional, interfaz, seguimiento, revisión de uso y documentación de usuario. |
| Pablo Sepúlveda | Implementación e integración técnica, API, permisos, archivos, datos y operación de Azure. |

# Perfiles funcionales y permisos

| Perfil | Alcance del piloto |
| --- | --- |
| Administrador | Administra cuentas, datos académicos, edición de socios y propuestas, calidad, auditoría y reportes. |
| Coordinador CITT | Registra e importa socios y crea propuestas. Consulta el portafolio y la vista de Control. La edición individual de socios y propuestas es administrativa. |
| Director de Carrera | Es un cargo de una cuenta de coordinación. Comparte hoy sus permisos; el aislamiento por ámbito académico sigue pendiente en HU-30 y HU-37. |
| Docente | Gestiona nómina, equipos, avances, archivos e hitos de sus propias secciones vigentes. |
| Coordinador con faceta docente | Mantiene su rol de coordinación y obtiene funciones docentes únicamente en las secciones vigentes vinculadas a su cuenta. |
| Equipo de desarrollo | Actor técnico del backlog. No es un rol de acceso de la plataforma. |

# Planificación de referencia

Se mantiene un horizonte relativo de 17 semanas con prácticas ágiles y de Scrum adaptadas al equipo: definición en las semanas 1 a 4, seis iteraciones de dos semanas y una semana final de aceptación. La programación es una referencia para la validación y el cierre; no acredita cuándo se implementó cada función.

| Etapa | Semanas | Foco |
| --- | --- | --- |
| Preparación | 1 a 4 | Definición, alcance, objetivos y backlog inicial |
| Sprint 1 | 5 y 6 | Arquitectura, datos y acceso |
| Sprint 2 | 7 y 8 | Carga académica, cuentas y socios |
| Sprint 3 | 9 y 10 | Propuestas y vinculación |
| Sprint 4 | 11 y 12 | Exploración, equipos e hitos |
| Sprint 5 | 13 y 14 | Avances, archivos, seguimiento, filtros y reportes |
| Sprint 6 | 15 y 16 | Validación, correcciones y cierre funcional |
| Sprint 7 | 17 | Aceptación del piloto y documentación final |

Las consultas y exportaciones se ubican en Sprint 5 para cumplir OE3 y OE4. Las mediciones se registran a más tardar en semana 8 para OE1, semana 9 para OE2, semana 13 para OE3 y semana 14 para OE4. Sprint 6 concentra validación y correcciones; el cierre consolida los resultados. Las fechas exactas se acuerdan con el docente.

# Flujo de ejecución por sección

Preparar datos académicos y socios; registrar la propuesta y seleccionar secciones válidas.

Completar Hito 1 por sección con la nómina y sus estados Asignado, Sin equipo o Desertor, y hasta veinte equipos.

Cuando todas las secciones completan Hito 1, programar la apertura de Hito 2. Desde esa fecha, cada docente registra avance y conclusiones; el archivo es opcional.

Completar Hito 3 después del Hito 2 de la sección. El proyecto se marca Finalizado cuando todas sus secciones han cerrado.

Consultar el seguimiento, exportar datos autorizados y reabrir hitos de forma controlada cuando corresponda.

# Resumen de las épicas

| ID | Épica | Estado actual |
| --- | --- | --- |
| EP01 | Acceso y gestión de usuarios | En código y pendiente de aceptación del piloto |
| EP02 | Carga y validación de datos académicos | En código y pendiente de aceptación del piloto |
| EP03 | Socios formadores y propuestas VCM | Parcial por el retiro pendiente de socios |
| EP04 | Vinculación con sedes y secciones | En código y pendiente de aceptación del piloto |
| EP05 | Estudiantes, equipos e hitos por sección | En código y pendiente de validación integral del flujo |
| EP06 | Archivos y entregables del proyecto | En código con validación operativa de Azure pendiente |
| EP07 | Seguimiento y reportes | Parcial por el aislamiento académico pendiente |
| EP08 | Auditoría, calidad y confiabilidad | En código con validación visual formal pendiente |
| EP09 | Plataforma, despliegue y cierre del piloto | En curso con despliegue y aceptación por acreditar |

# EP01 Acceso y gestión de usuarios

Permitir que cada participante utilice una cuenta propia y acceda únicamente a las funciones autorizadas por su rol y por su relación académica.

Objetivo relacionado. Soporte transversal de acceso y autorización para OE1 a OE4.

Requisitos heredados. RF01, RF05, RNF01

Dependencias. TS-01 y TS-02

Estado actual. En código y pendiente de aceptación del piloto

Condiciones de cierre. Inicio y cierre de sesión, expiración configurada, cambio y restablecimiento de contraseña, administración de cuentas y permisos validados en la API.

| ID | Historia o tarea técnica | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Iniciar sesión | Must | S1 | C |
| HU-02 | Cerrar sesión y aplicar expiración configurada | Must | S1 | C |
| HU-03 | Controlar el acceso según rol y asignación | Must | S1 | C |
| HU-04 | Administrar usuarios y roles | Must | S2 | C |
| HU-05 | Restablecer la contraseña de una cuenta | Should | S2 | C |
| HU-06 | Cambiar mi contraseña | Should | S2 | C |
| HU-51 | Ejercer docencia desde una cuenta de Coordinador CITT | Must | S4 | C |

# EP02 Carga y validación de datos académicos

Importar y administrar datos académicos desde CSV y aplicar ajustes controlados de docentes y matrículas, con validación previa y trazabilidad.

Objetivo relacionado. OE1 mediante validación y clasificación de la carga académica.

Requisitos heredados. RF02, RNF02, RNF06

Dependencias. TS-02

Estado actual. En código y pendiente de aceptación del piloto

Condiciones de cierre. Plantilla, previsualización, validaciones por fila, carga transaccional, prevención de duplicados y ajustes académicos con motivo, confirmación y auditoría.

| ID | Historia o tarea técnica | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Importar datos académicos desde CSV | Must | S2 | C |
| HU-08 | Validar la carga académica antes de aplicarla | Must | S2 | C |
| HU-09 | Evitar duplicados durante la importación | Must | S2 | C |
| HU-10 | Consultar y ajustar los datos académicos | Should | S3 | C |
| HU-11 | Consultar trazabilidad de importaciones | Should | S6 | C |

# EP03 Socios formadores y propuestas VCM

Centralizar socios formadores y propuestas, con registro e importación autorizados, edición administrativa y eliminación de proyectos con auditoría. El retiro de socios permanece pendiente.

Objetivo relacionado. OE2 mediante propuestas con sus antecedentes requeridos.

Requisitos heredados. RF01, RF03, RF05, RF06, RNF02, RNF06

Dependencias. EP01 y EP02

Estado actual. Parcial por el retiro pendiente de socios

Condiciones de cierre. Socios y proyectos persistidos, datos validados, importación CSV, edición administrativa y eliminación de proyectos con trazabilidad. El retiro de socios exige una operación protegida antes de aceptar HU-14.

Pendiente principal. La edición administrativa existe. El retiro o eliminación de socios sigue pendiente; la API actual no expone esa operación.

| ID | Historia o tarea técnica | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-12 | Registrar un socio formador | Must | S2 | C |
| HU-13 | Registrar e importar socios como Coordinador CITT | Should | S2 | C |
| HU-14 | Editar o eliminar socios formadores con control | Should | S3 | P |
| HU-15 | Registrar una propuesta de proyecto VCM | Must | S3 | C |
| HU-16 | Registrar propuestas como Coordinador CITT | Should | S3 | C |
| HU-17 | Editar una propuesta de proyecto | Must | S3 | C |
| HU-18 | Mantener el estado operativo del proyecto | Must | S3 | C |
| HU-19 | Explorar y filtrar proyectos | Must | S4 | C |
| HU-20 | Ver el detalle de un proyecto | Must | S4 | C |
| HU-50 | Importar socios formadores desde CSV | Should | S7 | C |
| HU-55 | Eliminar administrativamente un proyecto | Should | S7 | C |

# EP04 Vinculación con sedes y secciones

Vincular cada proyecto con las secciones responsables seleccionadas de su asignatura y sedes, validarlas contra la carga vigente y permitir ajustes administrativos controlados.

Objetivo relacionado. OE2 y OE3 mediante vínculos académicos consistentes.

Requisitos heredados. RF04, RNF02

Dependencias. EP02 y EP03

Estado actual. En código y pendiente de aceptación del piloto

Condiciones de cierre. Selección explícita de secciones válidas, persistencia transaccional de vínculos y protección de las secciones que ya tienen actividad.

| ID | Historia o tarea técnica | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-21 | Vincular sedes y secciones válidas | Must | S3 | C |
| HU-22 | Ajustar secciones vinculadas | Should | S4 | C |
| HU-23 | Detectar inconsistencias de vinculación | Should | S6 | C |

# EP05 Estudiantes equipos e hitos por sección

Permitir que cada docente gestione la nómina de sus secciones, forme hasta veinte equipos y complete tres hitos independientes por sección.

Objetivo relacionado. OE3 mediante estados de avance verificables por sección y proyecto.

Requisitos heredados. RF03, RF05, RNF06

Dependencias. EP01 y EP04

Estado actual. En código y pendiente de validación integral del flujo

Condiciones de cierre. Nómina restringida por asignación docente, equipos, estados asignado/sin equipo/desertor, hitos por sección, programación del Hito 2 y reapertura auditada.

| ID | Historia o tarea técnica | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-24 | Ver la nómina de mis secciones | Must | S4 | C |
| HU-25 | Agregar o retirar estudiantes de una sección | Must | S7 | C |
| HU-26 | Conformar hasta veinte equipos por sección | Must | S4 | C |
| HU-27 | Actualizar el equipo o estado de un estudiante | Should | S7 | C |
| HU-28 | Trabajar con tres hitos predeterminados por sección | Must | S4 | C |
| HU-29 | Registrar avance y resultados del Hito 2 | Must | S5 | C |
| HU-33 | Finalizar una sección mediante el Hito 3 | Must | S6 | C |
| HU-34 | Finalizar automáticamente el proyecto | Must | S6 | C |
| HU-52 | Programar la apertura del Hito 2 | Must | S5 | C |
| HU-53 | Reabrir un hito para corrección | Should | S5 | C |

# EP06 Archivos y entregables del proyecto

Gestionar antecedentes generales del proyecto y entregables del Hito 2 mediante almacenamiento privado y permisos verificados por la API.

Objetivo relacionado. Soporte de evidencias para el seguimiento de OE3.

Requisitos heredados. RF03, RF05, RNF01

Dependencias. EP03, EP05 y Azure Blob Storage

Estado actual. En código con validación operativa de Azure pendiente

Condiciones de cierre. Validación de tipo y tamaño, metadatos en SQL, archivos privados en Blob Storage y operaciones autenticadas por rol y sección, probadas en Azure. El entregable del Hito 2 es opcional.

Pendiente principal. Las cargas y descargas deben probarse con el contenedor privado y los permisos reales de Azure.

| ID | Historia o tarea técnica | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-31 | Adjuntar el entregable del Hito 2 | Must | S5 | A |
| HU-32 | Descargar archivos según permisos | Must | S5 | A |
| HU-56 | Gestionar antecedentes documentales del proyecto | Should | S5 | A |

# EP07 Seguimiento y reportes

Consolidar avance por proyecto, sede, sección y docente, mostrando alertas y permitiendo exportar información detallada a Excel.

Objetivo relacionado. OE3 y OE4 mediante visibilidad del avance, filtros y reportes.

Requisitos heredados. RF06, RNF03

Dependencias. EP03, EP04 y EP05

Estado actual. Parcial por el aislamiento académico pendiente

Condiciones de cierre. Panel filtrable, avance por tres hitos, secciones pendientes, cierres docentes y Excel con proyectos, socios, docentes, equipos y estudiantes.

Pendiente principal. HU-30 y HU-37 requieren modelar el ámbito académico y aplicar autorización en la API. HU-41 posterga únicamente la automatización de métricas.

| ID | Historia o tarea técnica | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-30 | Consultar el avance académico de una carrera | Should | S5 | P |
| HU-35 | Consultar mis proyectos y secciones docentes | Must | S5 | C |
| HU-36 | Visualizar seguimiento por proyecto, sede y sección | Must | S5 | C |
| HU-37 | Visualizar avance del ámbito académico | Must | S5 | P |
| HU-38 | Consultar proyectos bajo responsabilidad CITT | Should | S5 | C |
| HU-39 | Filtrar el seguimiento de coordinación | Should | S5 | C |
| HU-40 | Exportar seguimiento completo a Excel | Must | S5 | C |
| HU-41 | Automatizar los indicadores del piloto | Could | Post | PM |

# EP08 Auditoría calidad y confiabilidad

Registrar operaciones críticas, detectar problemas de calidad de datos, generar notificaciones y comunicar errores sin ocultar fallas de la API.

Objetivo relacionado. Soporte de calidad y trazabilidad para OE1, OE3 y OE4.

Requisitos heredados. RNF02, RNF04, RNF05, RNF06

Dependencias. Transversal

Estado actual. En código con validación visual formal pendiente

Condiciones de cierre. Bitácora consultable, centro de control, observaciones de calidad, notificaciones y mensajes de error sin persistencia silenciosa en producción.

Pendiente principal. HU-45 mantiene pendiente la matriz formal de revisión visual.

| ID | Historia o tarea técnica | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-42 | Registrar operaciones críticas en auditoría | Must | S5 | C |
| HU-43 | Consultar la bitácora | Should | S6 | C |
| HU-44 | Informar errores de la API sin ocultarlos | Must | S4 | C |
| HU-45 | Mantener una interfaz consistente y adaptable | Should | S2 | V |
| HU-54 | Consultar calidad de datos y notificaciones | Should | S6 | C |

# EP09 Plataforma despliegue y cierre del piloto

Mantener la arquitectura, migraciones, pruebas y despliegue continuo, y completar la validación del piloto y su documentación final.

Objetivo relacionado. Validación y documentación de las mediciones de OE1 a OE4.

Requisitos heredados. Transversal a RF01 a RF06 y RNF01 a RNF06

Dependencias. La base técnica habilita EP01 a EP08. El cierre del piloto depende de su validación integral.

Estado actual. En curso con despliegue y aceptación por acreditar

Condiciones de cierre. Resultados identificables de build y pruebas, despliegue operativo acreditado, piloto aceptado, mediciones de los objetivos y documentación técnica y de usuario versionada.

Pendiente principal. TS-03 requiere evidencia del despliegue. HU-46, HU-47, HU-48 y HU-49 conservan pendientes técnicos, de datos, aceptación o documentación.

| ID | Historia o tarea técnica | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TS-01 | Arquitectura base del sistema | Must | S1 | C |
| TS-02 | Modelo de datos y migraciones de Azure SQL | Must | S1 | C |
| TS-03 | Despliegue continuo en Azure | Must | S1 | A |
| HU-46 | Verificar la calidad técnica del incremento | Must | S6 | T |
| HU-47 | Validar proyectos y datos iniciales del piloto | Must | S7 | D |
| HU-48 | Ejecutar el piloto con los perfiles definidos | Must | S7 | EC |
| HU-49 | Completar manuales y documentación final | Must | S7 | EC |

# Interpretación de los estados

S1 a S7 son los sprints de referencia. Post indica planificación posterior al piloto. Los códigos de estado se interpretan como sigue.

| Código | Estado | Condición |
| --- | --- | --- |
| C | En código | Existe implementación; su aceptación integral debe quedar registrada. |
| A | Validación Azure pendiente | Existe código o configuración; falta acreditar operación en Azure. |
| V | Validación visual pendiente | Existe interfaz; falta la revisión visual formal. |
| T | Verificación técnica pendiente | Existen pruebas; falta completar y registrar las verificaciones exigidas. |
| P | Parcial | Queda funcionalidad por implementar además de su validación. |
| D | Pendiente de validación | Falta comprobar los datos del piloto. |
| EC | En curso | Trabajo de piloto o documentación aún por cerrar. |
| PM | Posterior al piloto | Automatización postergada sin postergar la medición obligatoria. |
| FA | Fuera de alcance | No se incorpora en esta versión del piloto. |

# Elementos fuera de alcance

| ID | Elemento excluido | Motivo |
| --- | --- | --- |
| W-01 | Aplicación móvil nativa | El piloto se implementa como plataforma web adaptable. |
| W-02 | Recomendaciones automáticas mediante inteligencia artificial | No forma parte del alcance funcional aprobado. |
| W-03 | Soporte para múltiples instituciones | El piloto opera para una sola institución. |
| W-04 | Integración directa con sistemas institucionales | El piloto utiliza cargas controladas y no reemplaza los sistemas institucionales. |
| W-05 | Monetización de la plataforma | El producto tiene finalidad académica e institucional. |

Estudiantes y socios formadores participan como registros del proyecto. El piloto no habilita cuentas directas para ellos.

# Glosario de requisitos heredados

RF01 a RF06 y RNF01 a RNF06 son los códigos de agrupación conservados de la versión 2 de este conjunto. No equivalen al catálogo ampliado RF-01 a RF-15 y RNF-01 a RNF-10 de la documentación general.

| Código heredado | Categoría |
| --- | --- |
| RF01 | Acceso y administración de cuentas |
| RF02 | Datos académicos y cargas CSV |
| RF03 | Socios y propuestas VCM |
| RF04 | Vinculación académica |
| RF05 | Nóminas equipos e hitos |
| RF06 | Seguimiento y reportes |
| RNF01 | Seguridad y permisos |
| RNF02 | Integridad de datos |
| RNF03 | Calidad técnica de seguimiento y reportes |
| RNF04 | Consistencia y adaptación de la interfaz |
| RNF05 | Gestión visible de fallas |
| RNF06 | Auditoría y trazabilidad |

# Referencias

Los identificadores HU, TS y W se conservan entre los tres documentos. Los hashes y rutas se consultan en vcm2026_2; una referencia de implementación no acredita aceptación ni despliegue operativo.

Sepúlveda, P., Rodríguez, R. y Del Pino, I. (2026). Definición del proyecto APT VCM 2026 [Documento de trabajo del equipo]. Referencia de objetivos, competencias y planificación de Fase 1.

Equipo VCM 2026. (2026). vcm2026_2 [Código fuente, versión 4ef50dd38bb74446c9018bc9fa6e13df80432238]. GitHub. https://github.com/ggalanc1983/vcm2026_2

Equipo VCM 2026. (2026). Ajustes académicos administrativos [Documentación técnica]. vcm2026_2, docs/AJUSTES_ACADEMICOS.md. Versión 4ef50dd, consultada el 8 de octubre de 2026.

Sepúlveda, P., Rodríguez, R. y Del Pino, I. (2026). Evidencias y defensa del avance APT VCM 2026 [Anexo de entrega]. Corte del 8 de octubre de 2026, versión 1.0. Incluye catálogo de comprobaciones, fuentes y registros de aportes.

Las condiciones de aceptación se mantienen. El estado de una historia se contrasta con evidencia reproducible; la matriz del anexo enlaza documentos, pruebas, modelo de datos y aportes. Los datos de ejemplo no se usan como resultados del universo institucional.