Historias de usuario del piloto VCM 2026

Piloto VCM 2026

Este documento desarrolla las 56 historias de usuario y las 3 tareas técnicas del piloto. Cada ficha describe una necesidad, sus criterios verificables y la información de planificación necesaria para revisarla.

Equipo. Pablo Sepúlveda, Rocío Rodríguez e Israel Del Pino

Versión y fecha. 4.0 revisada · 8 de octubre de 2026

Base de código. vcm2026_2 · commit 4ef50dd

Corte de avance. 8 de octubre de 2026. Se presenta el incremento disponible; las metas finales mantienen sus condiciones de aceptación.

# Cómo revisar las historias

Las historias se agrupan por épica y conservan sus identificadores. HU expresa una necesidad de usuario; TS identifica una tarea que habilita la plataforma. Las exclusiones W se consultan en el backlog y en el documento de épicas.

MoSCoW ordena la necesidad del piloto. Must es indispensable para el recorrido comprometido; Should es importante y admite una alternativa temporal; Could puede postergarse; Won’t queda fuera de esta versión.

Pablo coordina la implementación e integración técnica; Rocío participa en interfaz, seguimiento y revisión funcional; Israel participa en documentación, pruebas manuales de cada nueva versión y reportes de errores, según el registro del equipo del 8 de octubre. Las asignaciones por elemento indican coordinación y revisión, no autoría exclusiva. El anexo de evidencias conserva el historial Git y el registro del trabajo que se realiza fuera de los commits.

I identifica a Israel Del Pino; R, a Rocío Rodríguez; P, a Pablo Sepúlveda. Equipo corresponde a los tres integrantes. La coordinación del elemento incluye documentación y pruebas y se distingue del perfil de usuario y de la autoría del código.

Estados. C = en código; A = validación Azure pendiente; V = validación visual pendiente; T = verificación técnica pendiente; P = parcial; D = pendiente de validación; EC = en curso; PM = posterior al piloto.

Planificación. S1 a S7 identifican sprints, no semanas. Sprint 1 comprende semanas 5 y 6; Sprint 5, semanas 13 y 14; Sprint 6, semanas 15 y 16; Sprint 7, semana 17. La asignación es de referencia.

# Condiciones para iniciar una historia

Perfil y necesidad identificados.

Criterios observables y dependencias conocidas.

Referencia funcional y prioridad definidas.

Responsable y sprint propuestos revisados por el equipo.

# Condiciones para darla por terminada

Criterios de aceptación cumplidos y permisos comprobados en la API.

Revisión de otro integrante y pruebas aplicables con fecha, versión y resultado.

Compilación correcta y documentación actualizada.

Validación del entorno y aceptación del perfil usuario registradas cuando correspondan.

La presencia de código es un avance técnico. La aceptación de una historia requiere evidencia de sus criterios; las funciones parciales y las verificaciones pendientes conservan ese estado hasta su cierre.

# Mapa de las épicas

| Épica | Tema | Fichas |
| --- | --- | --- |
| EP01 | Acceso y gestión de usuarios | 7 |
| EP02 | Carga y validación de datos académicos | 5 |
| EP03 | Socios formadores y propuestas VCM | 11 |
| EP04 | Vinculación con sedes y secciones | 3 |
| EP05 | Estudiantes, equipos e hitos por sección | 10 |
| EP06 | Archivos y entregables del proyecto | 3 |
| EP07 | Seguimiento y reportes | 8 |
| EP08 | Auditoría, calidad y confiabilidad | 5 |
| EP09 | Plataforma, despliegue y cierre del piloto | 7 |

# EP01 Acceso y gestión de usuarios

Permitir que cada participante utilice una cuenta propia y acceda únicamente a las funciones autorizadas por su rol y por su relación académica.

## HU 01 Iniciar sesión

Como usuario autorizado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a la plataforma con mi cuenta propia.

Plan. Must · Sprint 1 · C En código

Perfil y coordinación. Todos los roles · Responsable propuesto P

Trazabilidad. HU-01 · RF01 · 91af56e

Criterios de aceptación

1. Dado un usuario activo con credenciales válidas, cuando inicia sesión, entonces accede a las funciones permitidas por su rol.

2. Cuando las credenciales no son válidas, la plataforma muestra un mensaje genérico sin revelar cuál dato falló.

3. Las contraseñas se almacenan mediante hash seguro y nunca en texto plano.

## HU 02 Cerrar sesión y aplicar expiración configurada

Como usuario del sistema, quiero cerrar mi sesión y que esta expire después del tiempo configurado para proteger mi cuenta.

Plan. Must · Sprint 1 · C En código

Perfil y coordinación. Todos los roles · Responsable propuesto P

Trazabilidad. HU-02 · RNF01 · 91af56e

Criterios de aceptación

1. Al cerrar sesión, el identificador de sesión queda revocado y la cookie se elimina.

2. La sesión expira al alcanzar la duración configurada y la API vuelve a solicitar autenticación.

3. La cookie se configura como HttpOnly, SameSite Strict y Secure en producción.

## HU 03 Controlar el acceso según rol y asignación

Como usuario del sistema, quiero acceder únicamente a la información y acciones autorizadas para evitar operaciones fuera de mis responsabilidades.

Plan. Must · Sprint 1 · C En código

Perfil y coordinación. Todos los roles · Responsable propuesto P

Trazabilidad. HU-03 · RF01, RNF01 · 91af56e, b6e77da

Criterios de aceptación

1. La API valida el rol y la relación del usuario con el proyecto o sección en cada operación protegida.

2. Un usuario sin permiso recibe una respuesta de acceso denegado aunque conozca la ruta.

3. Un Coordinador CITT solo obtiene la faceta docente cuando tiene una sección vigente a su cargo.

## HU 04 Administrar usuarios y roles

Como Administrador, quiero crear, activar, desactivar y vincular cuentas para mantener actualizado el acceso al piloto.

Plan. Must · Sprint 2 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador · Responsable propuesto P

Trazabilidad. HU-04 · RF01 · eb1f5e3

Criterios de aceptación

1. No se permite crear dos cuentas con el mismo correo.

2. Una cuenta desactivada no puede iniciar sesión y conserva su historial.

3. Las cuentas docentes pueden vincularse con su registro académico sin duplicar identidades.

## HU 05 Restablecer la contraseña de una cuenta

Como Administrador, quiero establecer una contraseña temporal para una cuenta autorizada para recuperar su acceso al piloto.

Plan. Should · Sprint 2 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador · Responsable propuesto P

Trazabilidad. HU-05 · RF01, RNF01 · api/src/functions/users.js

Criterios de aceptación

1. Solo un Administrador puede ejecutar el restablecimiento.

2. La nueva contraseña debe cumplir el largo mínimo configurado.

3. Las sesiones anteriores del usuario quedan invalidadas.

## HU 06 Cambiar mi contraseña

Como usuario autenticado, quiero cambiar mi contraseña desde mi cuenta para mantener seguro mi acceso.

Plan. Should · Sprint 2 · C En código

Perfil y coordinación. Todos los roles · Responsable propuesto P

Trazabilidad. HU-06 · RNF01 · api/src/functions/auth.js

Criterios de aceptación

1. El usuario debe confirmar su contraseña actual.

2. La nueva contraseña debe cumplir la política mínima configurada.

3. Después del cambio se genera una sesión válida y las anteriores dejan de utilizarse.

## HU 51 Ejercer docencia desde una cuenta de Coordinador CITT

Como Coordinador CITT con carga académica vigente, quiero acceder también a mis funciones docentes sin mantener una segunda cuenta.

Plan. Must · Sprint 4 · C En código

Perfil y coordinación. Coordinador CITT · Responsable propuesto P y R

Trazabilidad. HU-51 · RF01, RF05 · 81703a1

Criterios de aceptación

1. El rol principal continúa siendo Coordinador CITT.

2. La faceta docente aparece solo cuando existe una sección vigente vinculada a la cuenta o correo.

3. Los permisos docentes se limitan a esas secciones y proyectos.

# EP02 Carga y validación de datos académicos

Importar y administrar datos académicos desde CSV y aplicar ajustes controlados de docentes y matrículas, con validación previa y trazabilidad.

## HU 07 Importar datos académicos desde CSV

Como Administrador, quiero cargar un archivo CSV con datos académicos para evitar su digitación manual.

Plan. Must · Sprint 2 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador · Responsable propuesto I

Trazabilidad. HU-07 · RF02 · ad1215c

Criterios de aceptación

1. La interfaz acepta la plantilla CSV definida por el sistema.

2. El archivo incluye sedes, escuelas, asignaturas, secciones, docentes y estudiantes.

3. Antes de aplicar la carga se presenta un resumen de filas, entidades, errores y advertencias.

## HU 08 Validar la carga académica antes de aplicarla

Como Administrador, quiero revisar errores y advertencias del archivo antes de guardar los datos para corregir registros inválidos.

Plan. Must · Sprint 2 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador · Responsable propuesto I

Trazabilidad. HU-08 · RF02, RNF02 · ad1215c, 518ae80

Criterios de aceptación

1. Cada observación identifica la fila y explica el problema detectado.

2. La carga no puede aplicarse mientras existan errores bloqueantes.

3. La persistencia se ejecuta únicamente después de la confirmación del usuario.

## HU 09 Evitar duplicados durante la importación

Como Administrador, quiero que la carga reutilice o actualice registros existentes para mantener la integridad académica.

Plan. Must · Sprint 2 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador · Responsable propuesto I

Trazabilidad. HU-09 · RNF02 · ad1215c

Criterios de aceptación

1. Las claves naturales y restricciones únicas impiden registros duplicados.

2. La misma carga puede procesarse nuevamente sin duplicar entidades.

3. Un estudiante no puede quedar vigente en dos secciones de la misma asignatura.

## HU 10 Consultar y ajustar los datos académicos

Como Administrador, quiero consultar el catálogo y aplicar ajustes académicos controlados para corregir docentes y matrículas sin perder la trazabilidad.

Plan. Should · Sprint 3 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador · Responsable propuesto I

Trazabilidad. HU-10 · RF02, RNF02, RNF06 · c94410d, 4ef50dd; docs/AJUSTES_ACADEMICOS.md

Criterios de aceptación

1. La consulta permite buscar y paginar sedes, escuelas, asignaturas, secciones, docentes y estudiantes.

2. Solo Administración puede asignar, retirar, reemplazar o intercambiar docentes y dar de alta, matricular, retirar, trasladar o intercambiar estudiantes.

3. Cada ajuste requiere un motivo de 10 a 500 caracteres y una vista previa que informa el efecto sin modificar los datos.

4. La confirmación comprueba el código de la sección y la versión de los datos, aplica una transacción y registra auditoría.

5. Se respetan los bloqueos por cierre y las restricciones de integridad; un estudiante trasladado queda Sin equipo y el ajuste no reinicia automáticamente los hitos.

## HU 11 Consultar trazabilidad de importaciones

Como Administrador, quiero consultar las acciones de importación en la bitácora para saber quién aplicó una carga y cuándo.

Plan. Should · Sprint 6 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador · Responsable propuesto I

Trazabilidad. HU-11 · RF02, RNF06 · 8ded22e, 0cc433a

Criterios de aceptación

1. La bitácora registra usuario, acción, fecha, entidad y resumen de la carga.

2. La consulta permite buscar el evento por usuario, acción o detalle.

3. No se almacenan contraseñas ni datos sensibles innecesarios en el evento.

# EP03 Socios formadores y propuestas VCM

Centralizar socios formadores y propuestas, con registro e importación autorizados, edición administrativa y eliminación de proyectos con auditoría. El retiro de socios permanece pendiente.

## HU 12 Registrar un socio formador

Como usuario autorizado, quiero registrar un socio formador para asociarlo a proyectos VCM.

Plan. Must · Sprint 2 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador o Coordinador CITT · Responsable propuesto I y R

Trazabilidad. HU-12 · RF03 · 763be10

Criterios de aceptación

1. El formulario exige los campos definidos como obligatorios.

2. El RUT se valida y no puede repetirse ni estar formado únicamente por ceros.

3. El socio queda disponible en el catálogo compartido para nuevos proyectos.

## HU 13 Registrar e importar socios como Coordinador CITT

Como Coordinador CITT, quiero registrar socios e importarlos desde CSV para mantener el catálogo de organizaciones con las validaciones del piloto.

Plan. Should · Sprint 2 · C En código

Perfil y coordinación. Coordinador CITT · Responsable propuesto I y R

Trazabilidad. HU-13 · RF03, RF01 · 763be10, ef5aafa; api/src/functions/partners.js

Criterios de aceptación

1. El Coordinador CITT puede registrar socios mediante el formulario autorizado.

2. La importación CSV permite crear o actualizar socios por RUT; la edición individual del catálogo corresponde a Administración.

3. Las operaciones de registro e importación quedan asociadas al usuario en la bitácora.

## HU 14 Editar o eliminar socios formadores con control

Como Administrador, quiero editar socios y disponer de un retiro controlado para mantener consistente el catálogo sin dañar sus relaciones.

Plan. Should · Sprint 3 · P Parcial

Perfil y coordinación. Administrador · Responsable propuesto I y R

Trazabilidad. HU-14 · RF03, RNF06 · api/src/functions/partners.js; edición f064210

Pendiente o condición. La edición administrativa existe. El retiro o eliminación de socios sigue pendiente; la API actual no expone esa operación.

Criterios de aceptación

1. La edición administrativa valida RUT, razón social, teléfonos y demás campos configurados.

2. El retiro pendiente de implementación debe rechazar la operación si existen relaciones protegidas y exigir confirmación.

3. La edición y, cuando se habilite, el retiro deben registrar usuario, fecha y entidad afectada.

## HU 15 Registrar una propuesta de proyecto VCM

Como usuario autorizado, quiero registrar un proyecto con socio, asignatura, sedes, descripción y resultado esperado para centralizar la propuesta.

Plan. Must · Sprint 3 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador o Coordinador CITT · Responsable propuesto I y R

Trazabilidad. HU-15 · RF03 · 763be10

Criterios de aceptación

1. Los datos obligatorios se validan antes de guardar.

2. Las fechas de inicio y término son opcionales durante el piloto.

3. El proyecto se crea en estado Planificado y se vincula con las secciones válidas.

## HU 16 Registrar propuestas como Coordinador CITT

Como Coordinador CITT, quiero registrar proyectos para los socios con los que trabajo y mantener mi responsabilidad sobre ellos.

Plan. Should · Sprint 3 · C En código

Perfil y coordinación. Coordinador CITT · Responsable propuesto I y R

Trazabilidad. HU-16 · RF03, RF01 · 763be10

Criterios de aceptación

1. El proyecto conserva al usuario creador; la responsabilidad mostrada se deriva de esa cuenta.

2. El Coordinador CITT puede identificar los proyectos creados por su cuenta dentro del portafolio que puede consultar.

3. La API valida el permiso de creación y reserva la edición administrativa al perfil Administrador.

## HU 17 Editar una propuesta de proyecto

Como Administrador, quiero actualizar una propuesta para corregir sus antecedentes y relaciones antes de su cierre.

Plan. Must · Sprint 3 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador · Responsable propuesto I y R

Trazabilidad. HU-17 · RF03, RNF06 · f064210; api/src/functions/projects.js

Criterios de aceptación

1. La API valida nuevamente socio, asignatura, sedes y secciones.

2. No se pueden retirar secciones que ya tengan equipos, avances, archivos o hitos completados.

3. La edición queda registrada en auditoría.

## HU 18 Mantener el estado operativo del proyecto

Como participante autorizado, quiero consultar un estado coherente del proyecto para saber si está planificado, en ejecución, finalizado o cancelado.

Plan. Must · Sprint 3 · C En código

Perfil y coordinación. Sistema y usuarios autorizados · Responsable propuesto I y R

Trazabilidad. HU-18 · RF03, RF05 · 6610877

Criterios de aceptación

1. El proyecto cambia de Planificado a En ejecución cuando comienza el trabajo de sus secciones.

2. Se marca Finalizado cuando todas las secciones completan el Hito 3.

3. El cierre bloquea las escrituras docentes. Administración y Coordinación pueden reabrir hitos de proyectos finalizados mediante HU-53; los proyectos cancelados rechazan la reapertura.

## HU 19 Explorar y filtrar proyectos

Como usuario del sistema, quiero explorar proyectos visibles para mi rol para encontrar rápidamente los que debo revisar.

Plan. Must · Sprint 4 · C En código

Perfil y coordinación. Todos los roles · Responsable propuesto R

Trazabilidad. HU-19 · RF03 · c70c58d

Criterios de aceptación

1. La lista respeta la visibilidad y responsabilidad del usuario.

2. Se muestran proyecto, socio formador, coordinador, asignatura y estado.

3. La búsqueda y los filtros no exponen proyectos restringidos.

## HU 20 Ver el detalle de un proyecto

Como usuario autorizado, quiero ver la ficha de un proyecto para consultar sus antecedentes, secciones, equipos, hitos y estado.

Plan. Must · Sprint 4 · C En código

Perfil y coordinación. Todos los roles · Responsable propuesto R

Trazabilidad. HU-20 · RF03, RF06 · src/pages/ProjectDetailPage.jsx

Criterios de aceptación

1. La ficha muestra información general, socio, asignatura, sedes y secciones.

2. Los módulos de edición, docencia y control solo aparecen cuando el usuario tiene permiso.

3. Los archivos y avances se muestran según el alcance autorizado.

## HU 50 Importar socios formadores desde CSV

Como usuario autorizado, quiero cargar socios formadores desde CSV para incorporar múltiples organizaciones de manera controlada.

Plan. Should · Sprint 7 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador o Coordinador CITT · Responsable propuesto I y R

Trazabilidad. HU-50 · RF03, RNF02 · ef5aafa

Criterios de aceptación

1. La interfaz ofrece una plantilla CSV y una previsualización.

2. Se validan RUT, razón social, teléfonos, contactos y duplicados antes de aplicar.

3. La carga informa filas creadas, actualizadas, omitidas y con errores.

## HU 55 Eliminar administrativamente un proyecto

Como Administrador, quiero eliminar un proyecto creado por error para mantener consistente el portafolio del piloto.

Plan. Should · Sprint 7 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador · Responsable propuesto P e I

Trazabilidad. HU-55 · RF03, RNF06 · cbd4041

Criterios de aceptación

1. La operación exige confirmar el código público del proyecto.

2. La eliminación retira relaciones dependientes dentro de una transacción y limpia archivos cuando corresponde.

3. La acción y el resumen del proyecto eliminado quedan auditados.

# EP04 Vinculación con sedes y secciones

Vincular cada proyecto con las secciones responsables seleccionadas de su asignatura y sedes, validarlas contra la carga vigente y permitir ajustes administrativos controlados.

## HU 21 Vincular sedes y secciones válidas

Como usuario autorizado, quiero seleccionar las secciones responsables de la asignatura y de las sedes elegidas para vincular el proyecto con su carga académica vigente.

Plan. Must · Sprint 3 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador o Coordinador CITT · Responsable propuesto I

Trazabilidad. HU-21 · RF04 · api/src/repositories/projectRepository.js; selección y creación de proyectos

Criterios de aceptación

1. La API consulta la carga académica vigente y verifica la asignatura y las sedes seleccionadas.

2. El usuario selecciona las secciones responsables; el sistema acepta únicamente secciones activas y coherentes con la asignatura y las sedes.

3. La creación del proyecto y la persistencia de sus vínculos se ejecutan dentro de una transacción.

## HU 22 Ajustar secciones vinculadas

Como Administrador, quiero revisar y ajustar las secciones de un proyecto para resolver casos excepcionales.

Plan. Should · Sprint 4 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador · Responsable propuesto I

Trazabilidad. HU-22 · RF04 · f064210

Criterios de aceptación

1. La API admite el ajuste únicamente al perfil Administrador y permite seleccionar secciones válidas para la asignatura y las sedes.

2. No se permite quitar una sección que ya tenga actividad protegida.

3. Las modificaciones quedan auditadas.

## HU 23 Detectar inconsistencias de vinculación

Como Administrador, quiero revisar alertas de proyectos y datos incompletos para corregirlos antes de continuar el piloto.

Plan. Should · Sprint 6 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador · Responsable propuesto I

Trazabilidad. HU-23 · RF04, RNF02 · 0cc433a

Criterios de aceptación

1. El centro de control presenta observaciones calculadas desde los datos actuales.

2. Cada observación identifica severidad, descripción y acción de revisión cuando corresponde.

3. La alerta desaparece cuando la condición que la originó deja de existir.

# EP05 Estudiantes equipos e hitos por sección

Permitir que cada docente gestione la nómina de sus secciones, forme hasta veinte equipos y complete tres hitos independientes por sección.

## HU 24 Ver la nómina de mis secciones

Como docente responsable, quiero consultar los estudiantes de mis secciones para organizar su participación en el proyecto.

Plan. Must · Sprint 4 · C En código

Perfil y coordinación. Docente o Coordinador con faceta docente · Responsable propuesto P y R

Trazabilidad. HU-24 · RF05 · 585d18b, b6e77da

Criterios de aceptación

1. Solo se presentan secciones vigentes asignadas al docente.

2. La nómina muestra nombre, RUT y estado de asignación de cada estudiante.

3. La API rechaza la consulta de una sección que no corresponde al usuario.

## HU 25 Agregar o retirar estudiantes de una sección

Como docente responsable, quiero agregar o retirar estudiantes de mi sección para reflejar situaciones que no estaban en la carga inicial.

Plan. Must · Sprint 7 · C En código

Perfil y coordinación. Docente responsable · Responsable propuesto P y R

Trazabilidad. HU-25 · RF05, RNF06 · 330a5cf

Criterios de aceptación

1. El alta requiere nombre y RUT válido y reutiliza el registro personal si ya existe.

2. El estudiante agregado queda inicialmente Sin equipo.

3. Al retirarlo se elimina su pertenencia al equipo, se conserva su registro personal y la acción queda auditada.

## HU 26 Conformar hasta veinte equipos por sección

Como docente responsable, quiero distribuir la nómina en equipos numerados para completar el Hito 1 de mi sección.

Plan. Must · Sprint 4 · C En código

Perfil y coordinación. Docente responsable · Responsable propuesto P y R

Trazabilidad. HU-26 · RF05 · 585d18b, 8699069

Criterios de aceptación

1. La interfaz permite seleccionar equipos del 1 al 20.

2. Cada estudiante queda como Asignado, Sin equipo o Desertor antes de completar el Hito 1.

3. Un estudiante no puede pertenecer a dos equipos del mismo proyecto y sección.

## HU 27 Actualizar el equipo o estado de un estudiante

Como docente responsable, quiero cambiar el equipo o estado de un estudiante después del Hito 1 para mantener la nómina actualizada.

Plan. Should · Sprint 7 · C En código

Perfil y coordinación. Docente responsable · Responsable propuesto P y R

Trazabilidad. HU-27 · RF05, RNF06 · 94d8188

Criterios de aceptación

1. Se puede mover al estudiante entre equipos o marcarlo Sin equipo o Desertor.

2. La corrección no revierte automáticamente el Hito 1 ya completado.

3. El cambio queda auditado con usuario y fecha.

## HU 28 Trabajar con tres hitos predeterminados por sección

Como docente responsable, quiero completar los tres hitos de cada sección de forma independiente para registrar su avance real.

Plan. Must · Sprint 4 · C En código

Perfil y coordinación. Docente responsable · Responsable propuesto P y R

Trazabilidad. HU-28 · RF05 · 6b43b22

Criterios de aceptación

1. Cada sección dispone de Inicio y equipos, Avance y resultados, y Cierre.

2. El estado de una sección no completa los hitos de las demás.

3. El resumen global de cada hito se completa cuando todas las secciones alcanzan ese hito.

## HU 29 Registrar avance y resultados del Hito 2

Como docente responsable, quiero registrar el avance y las conclusiones de mi sección para completar el Hito 2 y conservar sus resultados.

Plan. Must · Sprint 5 · C En código

Perfil y coordinación. Docente responsable · Responsable propuesto P y R

Trazabilidad. HU-29 · RF05 · b118311, 6b2d2a5

Pendiente o condición. La validación de archivos en Azure corresponde a HU-31 y HU-32. El avance textual y las conclusiones se guardan por separado.

Criterios de aceptación

1. Todas las secciones del proyecto deben haber completado el Hito 1 y la fecha de apertura del Hito 2 debe haberse alcanzado.

2. El formulario exige avance y conclusiones antes de completar el Hito 2 de la sección.

3. El entregable es opcional y se gestiona mediante HU-31 en una operación independiente; el cierre del Hito 2 no exige un archivo.

## HU 33 Finalizar una sección mediante el Hito 3

Como docente responsable, quiero declarar finalizada mi sección después del Hito 2 para cerrar mi seguimiento docente.

Plan. Must · Sprint 6 · C En código

Perfil y coordinación. Docente responsable · Responsable propuesto P y R

Trazabilidad. HU-33 · RF05 · 6610877

Criterios de aceptación

1. El Hito 2 debe estar completo antes de cerrar la sección.

2. Al confirmar, el Hito 3 de esa sección queda Completado.

3. El docente sigue viendo el proyecto en modo de consulta y puede continuar con otra sección asignada.

## HU 34 Finalizar automáticamente el proyecto

Como Coordinación, quiero que el proyecto se marque Finalizado cuando todas sus secciones cierren el Hito 3 para distinguirlo de los proyectos aún activos.

Plan. Must · Sprint 6 · C En código

Perfil y coordinación. Sistema y Coordinación · Responsable propuesto P y R

Trazabilidad. HU-34 · RF03, RF05 · 6610877

Criterios de aceptación

1. Una sección pendiente impide el cierre global.

2. Cuando todas las secciones completan el Hito 3, el estado cambia a Finalizado.

3. El proyecto finalizado conserva sus datos para consulta, auditoría y reportes.

## HU 52 Programar la apertura del Hito 2

Como responsable de coordinación, quiero programar la fecha de apertura del Hito 2 para controlar cuándo los docentes pueden registrar avances.

Plan. Must · Sprint 5 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador o Coordinador CITT · Responsable propuesto P y R

Trazabilidad. HU-52 · RF05 · b118311

Criterios de aceptación

1. La fecha solo puede definirse cuando todas las secciones completaron el Hito 1.

2. Antes de la fecha programada la API rechaza el registro de avance y el entregable del Hito 2.

3. La programación queda fija cuando alguna sección ya completó el Hito 2.

## HU 53 Reabrir un hito para corrección

Como responsable de coordinación, quiero reabrir un hito completado para permitir que el docente corrija su sección.

Plan. Should · Sprint 5 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador o Coordinador CITT · Responsable propuesto P y R

Trazabilidad. HU-53 · RF05, RNF06 · b118311

Criterios de aceptación

1. Administración o Coordinación selecciona proyecto, sección e hito e ingresa un motivo de al menos diez caracteres; los proyectos cancelados rechazan la reapertura.

2. El hito seleccionado y los posteriores vuelven a Pendiente. La reapertura de un proyecto finalizado vuelve a habilitar su corrección según el estado recalculado.

3. La acción recalcula el resumen global y queda auditada.

# EP06 Archivos y entregables del proyecto

Gestionar antecedentes generales del proyecto y entregables del Hito 2 mediante almacenamiento privado y permisos verificados por la API.

## HU 31 Adjuntar el entregable del Hito 2

Como docente responsable, quiero adjuntar un entregable para respaldar el avance y los resultados del Hito 2 de mi sección.

Plan. Must · Sprint 5 · A Validación Azure pendiente

Perfil y coordinación. Docente responsable · Responsable propuesto P

Trazabilidad. HU-31 · RF05, RNF01 · 6b2d2a5

Criterios de aceptación

1. Solo se aceptan extensiones permitidas y archivos dentro del límite configurado.

2. Existe como máximo un entregable vigente por proyecto y sección; una nueva carga lo reemplaza.

3. La API exige docente responsable, Hito 1 completo, fecha de apertura del Hito 2 vigente y sección sin cierre del Hito 3. Puede reemplazarse el archivo después de completar Hito 2 y antes del cierre.

## HU 32 Descargar archivos según permisos

Como usuario autorizado, quiero descargar antecedentes y entregables mediante la plataforma para revisar la documentación del proyecto.

Plan. Must · Sprint 5 · A Validación Azure pendiente

Perfil y coordinación. Usuarios autorizados · Responsable propuesto P

Trazabilidad. HU-32 · RNF01 · 6b2d2a5

Criterios de aceptación

1. El contenido permanece en un contenedor privado y no se expone mediante una URL pública.

2. La descarga pasa por una API que vuelve a validar sesión, rol y asignación académica.

3. La respuesta evita almacenamiento en caché y entrega el nombre original del archivo.

## HU 56 Gestionar antecedentes documentales del proyecto

Como responsable de una propuesta, quiero adjuntar antecedentes generales para conservar su documentación junto al proyecto.

Plan. Should · Sprint 5 · A Validación Azure pendiente

Perfil y coordinación. Administrador o Coordinador CITT · Responsable propuesto P

Trazabilidad. HU-56 · RF03, RNF01 · d21513a, 49be8f3

Criterios de aceptación

1. Se permiten múltiples antecedentes generales con tipos y tamaños autorizados.

2. La eliminación se permite mientras el proyecto no esté finalizado ni cancelado. En ese período Administración puede eliminar cualquier antecedente y Coordinación solo los que subió.

3. La descarga y eliminación vuelven a comprobar permisos en la API.

# EP07 Seguimiento y reportes

Consolidar avance por proyecto, sede, sección y docente, mostrando alertas y permitiendo exportar información detallada a Excel.

## HU 30 Consultar el avance académico de una carrera

Como Director de Carrera, quiero consultar proyectos y secciones de mi ámbito académico para apoyar el seguimiento de los docentes.

Plan. Should · Sprint 5 · P Parcial

Perfil y coordinación. Director de Carrera con cuenta de coordinación · Responsable propuesto I y R

Trazabilidad. HU-30 · RF06 · API repositorios: userRepository.js; coordinationMonitoringRepository.js

Pendiente o condición. El cargo Director de Carrera utiliza el rol técnico de coordinación y hoy consulta el portafolio general. Falta modelar su ámbito y restringir la API; no basta con validar la pantalla.

Criterios de aceptación

1. Se define y registra el ámbito académico asignado al director y la API limita los proyectos visibles a ese ámbito.

2. La ficha académica incluye proyectos, secciones, docentes y estados de hitos autorizados.

3. La aceptación usa cuentas de ámbitos distintos y registra que ninguna obtiene datos ajenos a su carrera.

## HU 35 Consultar mis proyectos y secciones docentes

Como docente responsable, quiero ver mis proyectos y secciones con su avance para saber qué trabajo me corresponde completar.

Plan. Must · Sprint 5 · C En código

Perfil y coordinación. Docente o Coordinador con faceta docente · Responsable propuesto I y R

Trazabilidad. HU-35 · RF06 · 81703a1, b6e77da

Criterios de aceptación

1. Solo se muestran proyectos vinculados a las secciones del docente.

2. Cada sección informa estudiantes, equipos y estado de sus tres hitos.

3. Las secciones finalizadas se distinguen de las que requieren atención.

## HU 36 Visualizar seguimiento por proyecto sede y sección

Como responsable de coordinación, quiero consultar el avance consolidado para detectar secciones pendientes y proyectos listos para avanzar.

Plan. Must · Sprint 5 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador o Coordinador CITT · Responsable propuesto I y R

Trazabilidad. HU-36 · RF06, RNF03 · 90748db

Criterios de aceptación

1. El panel consolida proyectos, sedes, secciones, docentes, estudiantes, equipos e hitos.

2. Se identifican secciones atrasadas, pendientes, finalizadas y proyectos listos para avanzar.

3. Cada sección ofrece acceso directo al detalle del proyecto.

## HU 37 Visualizar avance del ámbito académico

Como Director de Carrera, quiero consultar el avance de los proyectos relacionados con mi carrera para apoyar decisiones académicas.

Plan. Must · Sprint 5 · P Parcial

Perfil y coordinación. Director de Carrera con cuenta de coordinación · Responsable propuesto I y R

Trazabilidad. HU-37 · RF06 · API repositorios: userRepository.js; coordinationMonitoringRepository.js

Pendiente o condición. El cargo Director de Carrera utiliza el rol técnico de coordinación y hoy consulta el portafolio general. Falta modelar su ámbito y restringir la API; no basta con validar la pantalla.

Criterios de aceptación

1. El panel consolidado y sus consultas excluyen proyectos ajenos al ámbito académico asignado al director.

2. Los filtros permiten revisar sede, docente, sección y estado dentro del conjunto autorizado.

3. Las consultas y las exportaciones se prueban con cuentas de carreras diferentes para verificar el aislamiento.

## HU 38 Consultar proyectos bajo responsabilidad CITT

Como Coordinador CITT, quiero consultar los proyectos bajo mi responsabilidad para hacer seguimiento a los socios y secciones relacionados.

Plan. Should · Sprint 5 · C En código

Perfil y coordinación. Coordinador CITT · Responsable propuesto I y R

Trazabilidad. HU-38 · RF06 · bbc39af

Criterios de aceptación

1. La responsabilidad del creador se distingue de la visibilidad general del portafolio.

2. El Coordinador CITT puede identificar los proyectos creados por su cuenta; no existe una asignación independiente de coordinador responsable.

3. La faceta docente se habilita únicamente para las secciones académicas vigentes vinculadas a su cuenta.

## HU 39 Filtrar el seguimiento de coordinación

Como responsable de coordinación, quiero filtrar el seguimiento por alcance, sede y búsqueda para ubicar proyectos, secciones o docentes específicos.

Plan. Should · Sprint 5 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador o Coordinador CITT · Responsable propuesto I y R

Trazabilidad. HU-39 · RF06 · b88cac3

Criterios de aceptación

1. Los filtros de alcance y sede pueden combinarse.

2. La búsqueda considera proyecto, asignatura, sede, sección y docente.

3. La exportación filtrada utiliza los mismos criterios del panel y respeta los permisos del usuario.

## HU 40 Exportar seguimiento completo a Excel

Como responsable de coordinación, quiero exportar el seguimiento a Excel para analizar y compartir la información del piloto.

Plan. Must · Sprint 5 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador o Coordinador CITT · Responsable propuesto I y R

Trazabilidad. HU-40 · RF06, RNF03 · 3c34349, 3734bb3

Criterios de aceptación

1. El libro incluye resúmenes de proyectos y secciones, detalle de estudiantes y socios formadores.

2. Puede exportarse el portafolio autorizado completo o su resultado filtrado.

3. Cada exportación queda auditada sin copiar datos personales innecesarios a la bitácora.

## HU 41 Automatizar los indicadores del piloto

Como Administrador, quiero calcular automáticamente los indicadores de los objetivos del piloto para reducir el trabajo de consolidación de sus mediciones.

Plan. Could · Posterior al piloto · PM Posterior al piloto

Perfil y coordinación. Administrador · Responsable propuesto I y R

Trazabilidad. HU-41 · RF06 · —

Pendiente o condición. Se posterga la automatización. Medir los objetivos y documentar sus resultados sigue siendo obligatorio en HU-48 y HU-49.

Criterios de aceptación

1. Los indicadores automáticos conservan las metas, fuentes y reglas de medición de OE1 a OE4.

2. Cada resultado identifica numerador, denominador, período y fuente; un universo vacío se informa como No evaluable.

3. Los resultados se contrastan con las mediciones registradas del piloto antes de publicarse.

# EP08 Auditoría calidad y confiabilidad

Registrar operaciones críticas, detectar problemas de calidad de datos, generar notificaciones y comunicar errores sin ocultar fallas de la API.

## HU 42 Registrar operaciones críticas en auditoría

Como equipo del proyecto, quiero que las operaciones críticas queden auditadas para conocer quién realizó cada cambio y cuándo.

Plan. Must · Sprint 5 · C En código

Perfil y coordinación. Sistema · Responsable propuesto Equipo

Trazabilidad. HU-42 · RNF06 · 8ded22e, 0cc433a

Criterios de aceptación

1. Cada evento incluye usuario, acción, entidad, fecha y descripción.

2. La aplicación no permite editar ni eliminar eventos de auditoría.

3. Las descripciones omiten contraseñas, hashes y datos personales innecesarios.

## HU 43 Consultar la bitácora

Como usuario autorizado de Administración o Coordinación, quiero buscar eventos de auditoría para investigar modificaciones e incidencias dentro de las vistas permitidas.

Plan. Should · Sprint 6 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador y Coordinación según pantalla · Responsable propuesto Equipo

Trazabilidad. HU-43 · RNF06 · 0cc433a; api/src/functions/controlCenter.js

Criterios de aceptación

1. La consulta permite texto libre, acción y entidad.

2. Los resultados se presentan paginados y ordenados desde el evento más reciente.

3. Administración consulta la bitácora desde Reportes y Control; Coordinación accede mediante la vista de Control autorizada.

## HU 44 Informar errores de la API sin ocultarlos

Como usuario del sistema, quiero recibir un mensaje claro cuando una operación falla para conocer su resultado y qué información quedó guardada.

Plan. Must · Sprint 4 · C En código

Perfil y coordinación. Todos los roles · Responsable propuesto Equipo

Trazabilidad. HU-44 · RNF05 · 0cc433a

Pendiente o condición. El avance del Hito 2 y su archivo se guardan en operaciones distintas. El mensaje debe distinguir un avance guardado de una carga de archivo fallida.

Criterios de aceptación

1. La interfaz diferencia errores de validación, permisos y servicio no disponible.

2. Producción no guarda silenciosamente en localStorage cuando falla la API.

3. Los detalles internos no se exponen al usuario final.

## HU 45 Mantener una interfaz consistente y adaptable

Como usuario del sistema, quiero una interfaz coherente y adaptable para trabajar desde equipos de escritorio y tablet.

Plan. Should · Sprint 2 · V Validación visual pendiente

Perfil y coordinación. Todos los roles · Responsable propuesto R

Trazabilidad. HU-45 · RNF04 · 72953af, b88cac3

Criterios de aceptación

1. La navegación, tablas, formularios, filtros y mensajes utilizan componentes y estilos consistentes.

2. Las pantallas principales no presentan superposición ni pérdida de contenido en anchos de escritorio y tablet.

3. La revisión visual final debe quedar respaldada con capturas o una matriz de prueba.

## HU 54 Consultar calidad de datos y notificaciones

Como usuario autorizado, quiero revisar observaciones de calidad y notificaciones relevantes para atender problemas del piloto.

Plan. Should · Sprint 6 · C En código

Perfil y coordinación. Administrador y usuarios relacionados · Responsable propuesto I y R

Trazabilidad. HU-54 · RNF02, RNF05, RNF06 · 0cc433a

Criterios de aceptación

1. El centro de control calcula observaciones sin modificar los datos.

2. Las notificaciones se generan desde condiciones actuales y desaparecen cuando el problema se resuelve.

3. Cada usuario puede marcar sus notificaciones como leídas.

# EP09 Plataforma despliegue y cierre del piloto

Mantener la arquitectura, migraciones, pruebas y despliegue continuo, y completar la validación del piloto y su documentación final.

## TS 01 Arquitectura base del sistema

Como equipo de desarrollo, queremos una arquitectura web separada por interfaz, API y persistencia para evolucionar el producto de forma mantenible.

Plan. Must · Sprint 1 · C En código

Perfil y coordinación. Equipo de desarrollo · Responsable propuesto P e I

Trazabilidad. TS-01 · — · ba24d9d

Criterios de aceptación

1. El frontend React y Vite consume la API de Azure Functions.

2. La API responde un endpoint de salud y usa repositorios para acceder a Azure SQL.

3. La estructura principal y la configuración requerida se documentan en el repositorio.

## TS 02 Modelo de datos y migraciones de Azure SQL

Como equipo de desarrollo, queremos un modelo relacional versionado para conservar integridad y permitir despliegues repetibles.

Plan. Must · Sprint 1 · C En código

Perfil y coordinación. Equipo de desarrollo · Responsable propuesto I

Trazabilidad. TS-02 · RNF02 · ad1215c

Criterios de aceptación

1. Las migraciones crean claves primarias, únicas, foráneas y restricciones de dominio.

2. Las migraciones posteriores son incrementales y reejecutables cuando corresponde.

3. La documentación explica el orden y propósito de las migraciones disponibles.

## TS 03 Despliegue continuo en Azure

Como equipo de desarrollo, queremos desplegar desde GitHub Actions para publicar incrementos de manera repetible.

Plan. Must · Sprint 1 · A Validación Azure pendiente

Perfil y coordinación. Equipo de desarrollo · Responsable propuesto P

Trazabilidad. TS-03 · RNF01 · .github/workflows/azure-static-web-apps-brave-meadow-06c21850f.yml

Pendiente o condición. El workflow está configurado. El despliegue operativo debe acreditarse con una ejecución exitosa y la versión publicada en Azure; el archivo de CI no prueba por sí solo su operación.

Criterios de aceptación

1. Un push a main o una solicitud de cambios activa el workflow configurado de Azure Static Web Apps.

2. Se registra la ejecución exitosa del workflow, el commit publicado y la comprobación de la aplicación y su API en el entorno autorizado.

3. Los secretos se administran fuera del código; las pruebas, lint y migraciones que no ejecuta el workflow se verifican como controles separados.

## HU 46 Verificar la calidad técnica del incremento

Como equipo de desarrollo, queremos ejecutar pruebas, análisis estático y build para detectar regresiones antes de la entrega.

Plan. Must · Sprint 6 · T Verificación técnica pendiente

Perfil y coordinación. Equipo de desarrollo · Responsable propuesto Equipo

Trazabilidad. HU-46 · RNF01, RNF03 · api/test/, test/

Pendiente o condición. Existen suites automatizadas. La terminación exige resultados de ejecución de la versión evaluada y las pruebas no funcionales correspondientes.

Criterios de aceptación

1. Se ejecutan las pruebas aplicables de API y frontend y se registra su resultado, fecha y commit.

2. ESLint finaliza sin errores y Vite completa el build de producción de la versión evaluada.

3. Las pruebas no funcionales exigidas para el cierre se registran por separado y se resuelven los defectos críticos.

## HU 47 Validar proyectos y datos iniciales del piloto

Como Administrador, quiero validar los proyectos y datos iniciales del piloto para asegurar que sus relaciones estén completas antes de la aceptación.

Plan. Must · Sprint 7 · D Pendiente de validación

Perfil y coordinación. Administrador · Responsable propuesto Equipo

Trazabilidad. HU-47 · RF02, RF03, RF04 · Base Azure; evidencia pendiente

Criterios de aceptación

1. Cada proyecto validado contiene socio, asignatura, sedes y secciones coherentes.

2. Los hallazgos se registran y corrigen antes de aprobar el conjunto de datos.

3. La evidencia no debe exponer credenciales ni datos personales innecesarios.

## HU 48 Ejecutar el piloto con los perfiles definidos

Como equipo de desarrollo, queremos probar los flujos con Administración, Coordinación CITT, Dirección de Carrera y Docencia para validar el piloto y medir sus objetivos antes de la entrega.

Plan. Must · Sprint 7 · EC En curso

Perfil y coordinación. Equipo de desarrollo · Responsable propuesto Equipo

Trazabilidad. HU-48 · Todos · Evidencia de aceptación pendiente

Pendiente o condición. Las mediciones se registran en sus cortes académicos: OE1 semana 8, OE2 semana 9, OE3 semana 13 y OE4 semana 14. La validación final consolida y verifica esos resultados.

Criterios de aceptación

1. Se ejecuta una matriz por perfil de usuario; Director de Carrera se evalúa como cargo de coordinación y se comprueba el ámbito definido en HU-30 y HU-37.

2. Se registran las mediciones de OE1 a OE4 con numerador, denominador, fecha y fuente; los universos vacíos se informan como No evaluable.

3. Se corrigen y vuelven a probar los defectos críticos; la aceptación identifica fecha, participante, caso, resultado y evidencia.

## HU 49 Completar manuales y documentación final

Como equipo de desarrollo, queremos entregar documentación técnica y de uso para facilitar la operación y mantención del sistema.

Plan. Must · Sprint 7 · EC En curso

Perfil y coordinación. Equipo de desarrollo · Responsable propuesto Equipo

Trazabilidad. HU-49 · — · docs/GUIA_INCORPORACION_TECNICA.md; docs/AJUSTES_ACADEMICOS.md; docs/database/README.md

Criterios de aceptación

1. La documentación técnica describe arquitectura, configuración, datos, migraciones, despliegue y ajustes académicos.

2. Los flujos principales disponen de instrucciones por perfil y el informe final incluye las mediciones de OE1 a OE4, sus metas y limitaciones.

3. La documentación final se almacena en Git con nombres, estructura y versión identificables.

# Glosario de requisitos heredados

RF01 a RF06 y RNF01 a RNF06 son los códigos de agrupación conservados de la versión 2 de este conjunto. No equivalen al catálogo ampliado RF-01 a RF-15 y RNF-01 a RNF-10 de la documentación general.

| Código heredado | Categoría |
| --- | --- |
| RF01 | Acceso y administración de cuentas |
| RF02 | Datos académicos y cargas CSV |
| RF03 | Socios y propuestas VCM |
| RF04 | Vinculación académica |
| RF05 | Nóminas equipos e hitos |
| RF06 | Seguimiento y reportes |
| RNF01 | Seguridad y permisos |
| RNF02 | Integridad de datos |
| RNF03 | Calidad técnica de seguimiento y reportes |
| RNF04 | Consistencia y adaptación de la interfaz |
| RNF05 | Gestión visible de fallas |
| RNF06 | Auditoría y trazabilidad |

# Referencias

Los identificadores HU, TS y W se conservan entre los tres documentos. Los hashes y rutas se consultan en vcm2026_2; una referencia de implementación no acredita aceptación ni despliegue operativo.

Sepúlveda, P., Rodríguez, R. y Del Pino, I. (2026). Definición del proyecto APT VCM 2026 [Documento de trabajo del equipo]. Referencia de objetivos, competencias y planificación de Fase 1.

Equipo VCM 2026. (2026). vcm2026_2 [Código fuente, versión 4ef50dd38bb74446c9018bc9fa6e13df80432238]. GitHub. https://github.com/ggalanc1983/vcm2026_2

Equipo VCM 2026. (2026). Ajustes académicos administrativos [Documentación técnica]. vcm2026_2, docs/AJUSTES_ACADEMICOS.md. Versión 4ef50dd, consultada el 8 de octubre de 2026.

Sepúlveda, P., Rodríguez, R. y Del Pino, I. (2026). Evidencias y defensa del avance APT VCM 2026 [Anexo de entrega]. Corte del 8 de octubre de 2026, versión 1.0. Incluye catálogo de comprobaciones, fuentes y registros de aportes.

Las condiciones de aceptación se mantienen. El estado de una historia se contrasta con evidencia reproducible; la matriz del anexo enlaza documentos, pruebas, modelo de datos y aportes. Los datos de ejemplo no se usan como resultados del universo institucional.