Desarrollo del proyecto APT VCM 2026

Guía del estudiante Fase 2

La plataforma cuenta con funciones para gestionar propuestas VCM y su ejecución por sección. Este avance reúne desarrollo, documentación y comprobaciones; el cierre conserva sus validaciones pendientes.

Proyecto. Sistema Gestor de Proyectos de Vinculación con el Medio de Duoc UC

Integrantes. Pablo Sepúlveda, Rocío Rodríguez e Israel Del Pino

Fecha: 8 de octubre de 2026

Base técnica. vcm2026_2 con HEAD 4ef50dd y revisión del árbol de trabajo local

Corte académico. Avance disponible a la fecha de corte, según lo informado por el equipo.

# 1 Resumen de avance del proyecto APT

## Resumen de avance

La arquitectura integra React y Vite, Azure Functions, Azure SQL y archivos privados en Azure Blob Storage. El workflow de Azure Static Web Apps y la compilación local están disponibles; la versión publicada y la operación del entorno requieren evidencia independiente.

El código permite administrar cuentas, validar cargas académicas, registrar socios y propuestas, seleccionar secciones y ejecutar trabajo docente. La API admite Administración, Coordinación y Docente. Director de Carrera usa coordinación; su aislamiento académico sigue pendiente.

Cada sección conserva nómina, hasta veinte equipos y estados Asignado, Sin equipo o Desertor. Hito 1 organiza participación; Hito 2 registra avance y conclusiones; Hito 3 cierra la sección. Hito 2 requiere Hito 1 completo en todas las secciones y fecha de apertura alcanzada. Su archivo es opcional y se guarda por separado. Todas las secciones deben completar Hito 3 para finalizar el proyecto.

El panel administrativo permite ajustar docentes y matrículas con motivo, vista previa y confirmación. El servidor verifica integridad y versión, aplica transacción y registra auditoría. Los ajustes conservan avances y no reinician hitos.

Coordinación y Administración tienen seguimiento, filtros, alertas y exportaciones. Administración edita socios y propuestas y elimina proyectos. El retiro de socios sigue pendiente. La aceptación del piloto se controla por separado del estado del código.

Alcance documentado. 9 épicas y 64 elementos del backlog revisado: 56 historias, 3 tareas técnicas y 5 exclusiones. Las referencias HU y TS identifican las necesidades y sus habilitadores.

## Objetivos

Objetivo general. Desarrollar una plataforma web que digitalice la gestión de proyectos de Vinculación con el Medio de Duoc UC.

Se mantienen las metas de Fase 1. La existencia de una función y las pruebas locales demuestran avance técnico; el cumplimiento cuantitativo de los objetivos se determina con un conjunto piloto identificado y resultados registrados.

| ID | Resultado esperado | Meta y plazo | Avance y medición |
| --- | --- | --- | --- |
| OE1 | Clasificar las filas de la carga como válidas, con advertencias o con errores. | Al menos 70 % Semana 8 | Validación y vista previa en código. Medición del conjunto piloto pendiente. |
| OE2 | Registrar propuestas con socio formador, asignatura, sede y descripción. | Al menos 80 % Semana 9 | Registro y vínculos en código. Cumplimiento sobre la lista inicial pendiente. |
| OE3 | Mostrar avance visible y consistente en proyectos y secciones. | Al menos 65 % de cada universo Semana 13 | Hitos y seguimiento en código. Medición separada de ambos universos pendiente. |
| OE4 | Validar consultas y reportes por sede, docente y estado, incluyendo combinaciones. | Casos con resultados esperados Semana 14 | Filtros y exportación en código. Comparación de pantalla y reporte del piloto pendiente. |

OE1 divide las filas con una clasificación única y verificable por el total de filas de datos del CSV piloto, excluyendo el encabezado, y multiplica por cien. Se clasifica como error si existe un bloqueo, advertencia si no hay error y sí observaciones, o válido en los demás casos. Ninguna carga con errores bloqueantes debe aplicarse. OE2 divide las propuestas que reúnen los cuatro antecedentes por el total de la lista inicial fija del piloto y multiplica por cien.

OE3 calcula dos porcentajes: proyectos con avance visible y consistente sobre el total de proyectos piloto, y secciones con estado visible y consistente sobre el total de secciones vinculadas al piloto. Mostrar un estado pendiente aporta visibilidad y no equivale a finalizar el proyecto. OE4 contrasta los registros esperados de las consultas con la exportación. Cada medición conserva numerador, denominador, fecha y fuente; solo un universo confirmado como vacío se informa como No evaluable.

Los resultados deben registrarse en los cortes de semanas 8, 9, 13 y 14. La validación final de HU-48 verifica y consolida esas mediciones y HU-49 las incorpora a la entrega. HU-41 posterga únicamente la automatización de los indicadores; la medición manual sigue siendo parte del piloto.

Para este corte se acredita el avance con documentos trazables, código versionado, comprobaciones locales y modelo relacional. El control de carga del 8 de octubre clasificó correctamente cuatro casos técnicos: válido, advertencia por correo, error por campo obligatorio y error por RUT. El resultado fue 4 de 4 y las dos cargas con errores quedaron bloqueadas. Es un control reproducible de OE1; el porcentaje institucional se obtiene del CSV piloto definido, cuyo universo y resultados deben registrarse en el anexo de mediciones.

## Metodología

El marco de trabajo es ágil e incremental, con prácticas de Scrum adaptadas a tres integrantes. El backlog revisado ordena necesidades por valor, dependencias y riesgo. Las épicas permiten delimitar conjuntos funcionales y las historias expresan necesidades con criterios de aceptación comprobables.

El horizonte de referencia es de 17 semanas: definición en las semanas 1 a 4, seis sprints de dos semanas entre las semanas 5 y 16 y un séptimo sprint de una semana para el cierre. Esta distribución integra la definición académica y evita sumar ocho sprints adicionales al período de preparación. Las semanas son relativas; las fechas de calendario se acuerdan con el docente.

Cada iteración contempla selección de trabajo, desarrollo, revisión de otro integrante, pruebas y demostración del incremento. El tablero organiza tareas pendientes, en curso, en revisión y terminadas. Las decisiones y cambios deben relacionarse con requisitos, versión y evidencia. El rol de acceso de la plataforma se distingue del responsable del desarrollo.

Una actividad se da por terminada cuando cumple su criterio, tiene revisión y pruebas aplicables, conserva permisos en la API y dispone de documentación actualizada. El cierre técnico se distingue de la aceptación con usuarios y de la validación operativa en Azure. Israel participa en documentación, pruebas manuales de nuevas funciones y reportes de errores; Rocío participa en interfaz y seguimiento; Pablo coordina implementación e integración. Los aportes se vinculan con productos, revisiones y evidencias individuales.

## Evidencias de avance

El 8 de octubre de 2026 se ejecutaron las comprobaciones locales del árbol de trabajo de vcm2026_2, con HEAD 4ef50dd y Node.js v24.19.0. Los resultados identificables son los siguientes.

| Comprobación | Resultado | Qué demuestra |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de API | 139 de 139 aprobadas | Reglas de negocio, validaciones, permisos y repositorios con dobles o datos simulados. |
| Pruebas frontend | 2 de 2 aprobadas | Conservación de tildes en CSV UTF-8 y Windows-1252. |
| Análisis de código | ESLint sin errores ni advertencias | Comprobación estática de la versión local. |
| Compilación | Build Vite 6.4.3 aprobado | 1.618 módulos transformados y salida de producción generada. |

Estas comprobaciones verifican lógica y construcción local. No ejecutaron migraciones, cambios sobre cuentas ni despliegues y no acreditan integración productiva con SQL o Blob, revisión completa de interfaz, pruebas de carga o aceptación por usuarios. La validación visual y las pruebas no funcionales conservan sus controles pendientes.

La evidencia documental incluye el backlog priorizado, las historias y las épicas revisadas, junto con las guías de incorporación técnica, ajustes académicos y migraciones. El repositorio contiene quince archivos de migración, numerados de 001 a 014 con dos archivos de prefijo 005. Su existencia no demuestra que se hayan aplicado en Azure.

El modelo relacional declarado contiene 28 tablas, 215 columnas y 45 claves foráneas. Su diccionario y diagrama se reconstruyen desde las quince migraciones y se adjuntan como evidencia EV05. El control distingue restricciones SQL de reglas de aplicación: por ejemplo, pertenencia de sección al proyecto y alcance académico. Esta revisión acredita diseño e integridad declarada; la persistencia y consulta en la instancia operativa requieren el registro EV09.

La seguridad de la implementación contempla hash scrypt para contraseñas, cookies HttpOnly, comprobación de permisos en el servidor, consultas parametrizadas y transacciones. La restricción por ámbito de Director de Carrera sigue pendiente y debe formar parte de la aceptación de HU-30 y HU-37. El anexo de trazabilidad identifica los módulos y las referencias de verificación.

# 2 Monitoreo del Plan de Trabajo

El monitoreo conserva las actividades A1 a A12 de Fase 1. Duraciones y semanas son previstas y pueden superponerse; no representan tiempo ejecutado ni una fecha de atraso. Los responsables se proponen para coordinar cada actividad y se complementan con revisión y participación de los tres integrantes.

C1. Levantar y analizar requerimientos para diseñar soluciones tecnológicas.

C2. Desarrollar, adaptar e integrar sistemas computacionales utilizando tecnologías y lenguajes de programación.

C3. Gestionar proyectos informáticos e información, resguardando la seguridad y la calidad del software.

C4. Trabajar en equipo, resolver problemas y actualizar conocimientos permanentemente.

Completado identifica un entregable técnico o documental específico disponible; su aceptación institucional se controla en las actividades de validación. Ajustada registra una reformulación del alcance. En curso identifica trabajo con criterios o evidencias aún por cerrar. El seguimiento no acredita retrasos sin un calendario confirmado.

| Competencia | Actividad | Recursos | Duración prevista | Responsable propuesto | Observaciones | Estado | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 C4 | A1 Diagnóstico y alcance Revisar necesidades, actores y límites. | Guía APT, repositorio y documentos. | 2 semanas 1 a 2 | Rocío Rodríguez | Los perfiles deben reflejar los permisos reales. | Ajustada | Distinguir cargos de roles técnicos y explicitar los límites del piloto. |
| C1 C3 | A2 Requisitos y diseño funcional Consolidar backlog, historias y épicas. | Documentos v4 y criterios. | 2 semanas 3 a 4 | Rocío Rodríguez | Revisión conjunta con Israel y Pablo; validación docente por registrar. | Completado | 64 elementos trazables; corrección de objetivos, prioridades, dependencias y estados. |
| C1 C2 | A3 Arquitectura y datos Consolidar capas, relaciones y migraciones. | React, Functions, SQL y Git. | 2 semanas 5 a 6 | Israel Del Pino | El esquema debe conservar datos y relaciones existentes. | Completado | Separación por capas y quince archivos de migración; aplicación en Azure se controla en A10. |
| C2 C3 | A4 Acceso y carga académica Verificar cuentas, permisos y CSV. | API, SQL, scrypt y pruebas. | 3 semanas 6 a 8 | Pablo Sepúlveda Israel Del Pino | Acceso propio y cargas en código; aceptación con datos del piloto pendiente. | En curso | Sesiones seguras, vista previa, clasificación y duplicados; ajustes administrativos con auditoría. |
| C2 C3 | A5 Socios y propuestas Consolidar registros y vínculos. | React, API, SQL y CSV. | 2 semanas 8 a 9 | Israel Del Pino Rocío Rodríguez | La edición individual es administrativa; falta retiro de socios. | En curso | HU-14 parcial. Las secciones se seleccionan y validan; no se vinculan indiscriminadamente. |
| C2 C3 | A6 Nóminas y equipos Organizar participación por sección. | React, reglas API y SQL. | 2 semanas 9 a 10 | Rocío Rodríguez Israel Del Pino | La separación entre secciones protege nóminas y equipos. | Completado | Hasta veinte equipos, estados Asignado, Sin equipo o Desertor y gestión de nómina en código. |
| C2 C3 | A7 Archivos e hitos Integrar avances, cierres y documentos. | Functions, SQL y Blob. | 3 semanas 10 a 12 | Pablo Sepúlveda | Falta validar archivos privados en el entorno autorizado. | En curso | Tres hitos por sección; archivo opcional en Hito 2, guardado separado y reapertura auditada. |
| C2 C3 | A8 Seguimiento y reportes Consolidar consultas y exportaciones. | React, SQL y ExcelJS. | 2 semanas 12 a 13 | Israel Del Pino Rocío Rodríguez | Falta definir y aplicar el ámbito de Director de Carrera. | En curso | Panel y Excel en código. HU-30 y HU-37 parciales; filtros y reportes previstos en Sprint 5. |
| C1 C3 C4 | A9 Pruebas y correcciones Verificar calidad y resolver fallos. | Node, ESLint, Vite y casos. | 2 semanas 13 a 14 | Pablo Sepúlveda Rocío Rodríguez Israel Del Pino | Las pruebas locales no reemplazan aceptación ni pruebas no funcionales. | En curso | 139 pruebas API y 2 CSV aprobadas, lint y build correctos; faltan controles formales de cierre. |
| C2 C3 C4 | A10 Despliegue y piloto Validar operación y aceptación. | Azure, workflow y datos piloto. | 2 semanas 15 a 16 | Pablo Sepúlveda Rocío Rodríguez | Se requiere evidencia del entorno, versión publicada y usuarios participantes. | En curso | TS-03 configurada; HU-47 y HU-48 pendientes de datos, aceptación y mediciones consolidadas. |
| C3 C4 | A11 Documentación y entrega Cerrar informe, manuales y mediciones. | Git, guías y evidencias. | 2 semanas 16 a 17 | Pablo Sepúlveda Rocío Rodríguez Israel Del Pino | Las guías técnicas existen; manuales y versión final deben consolidarse. | En curso | Israel pruebas; Rocío uso; Pablo operación. Incorporar resultados y límites del piloto. |
| C1 C2 C3 C4 | A12 Gestión y calidad transversal Actualizar tareas y revisar decisiones. | Repositorio, tablero y reuniones. | 17 semanas 1 a 17 | Pablo Sepúlveda Rocío Rodríguez Israel Del Pino | El aporte individual debe quedar vinculado a productos y revisiones. | En curso | Mantener alcance, riesgos y evidencias; registrar acuerdos y preparar la explicación de cada integrante. |

# 3 Ajustes a partir del monitoreo

## Factores que han facilitado y dificultado el plan

La base de código existente, el modelo relacional y la separación entre interfaz, API, reglas y repositorios facilitan revisar una función desde la pantalla hasta sus datos. El backlog, las historias y las épicas revisadas ofrecen una referencia común para priorizar el trabajo y comprobar sus condiciones de término. Las pruebas automatizadas permiten detectar errores de lógica antes de la validación con usuarios.

La dificultad principal es cerrar el recorrido completo con evidencias consistentes. Un módulo disponible no garantiza que su entorno esté configurado ni que sus permisos coincidan con las necesidades de cada perfil. Los datos académicos requieren clasificación y controles de duplicados; los ajustes de docentes y matrículas necesitan proteger relaciones y avances existentes. Los archivos y el despliegue requieren comprobar su operación en Azure.

El monitoreo también identifica dos brechas funcionales. Director de Carrera comparte el rol de coordinación y aún no dispone de aislamiento por ámbito académico. El catálogo de socios tiene edición administrativa, pero carece de una operación de retiro implementada. Estas brechas se mantienen como desarrollo pendiente y no se presentan como simples validaciones de funciones terminadas.

## Actividades ajustadas o eliminadas

El acceso se concreta mediante cuentas propias, sesiones y roles administrables. Director de Carrera se describe como cargo de coordinación y su autorización académica se conserva como pendiente. La faceta docente de Coordinación se habilita solo cuando existe una asignación vigente a secciones, evitando que el cargo entregue acceso docente por sí solo.

La vinculación de propuestas se expresa como selección explícita de secciones responsables y validación contra la carga vigente. Las fechas de inicio y término son opcionales durante el piloto. La ejecución se mantiene por sección, con veinte equipos y estados de nómina; el avance global se calcula desde los tres hitos de todas las secciones. El entregable del Hito 2 es opcional y su carga no condiciona el guardado del avance textual.

Se incorporan ajustes académicos administrativos con motivo, vista previa, confirmación y auditoría. La eliminación de proyectos se distingue del retiro de socios aún pendiente. Los filtros y reportes se ubican en Sprint 5 para mantener los cortes de OE3 y OE4; los cierres de sección y proyecto se priorizan como indispensables para completar el recorrido de tres hitos.

La planificación conserva cuatro semanas de definición y un horizonte total de diecisiete. No se retira ninguna actividad esencial del recorrido VCM. La automatización de indicadores HU-41 queda para después del piloto, mientras su medición y documentación siguen siendo obligatorias. La aplicación móvil nativa, inteligencia artificial, múltiples instituciones, integración directa con sistemas institucionales y monetización permanecen fuera de esta versión. Estudiantes y socios participan como registros, sin cuentas directas.

## Actividades no iniciadas o pendientes de cierre

El desarrollo que aún requiere una implementación específica corresponde al retiro protegido de socios y al ámbito académico del Director de Carrera. Su estado es parcial dentro del backlog. Las actividades de aceptación, revisión visual, verificación de datos y documentación continúan abiertas hasta disponer de criterios cumplidos y evidencias registradas. Se presentan como pendientes; la calificación de retraso requiere fechas académicas confirmadas.

| Referencia | Pendiente | Condición para cerrarlo | Coordinación propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-14 | Retiro de socios | Implementar autorización, protección de relaciones, confirmación y auditoría, o resolver su alcance con el docente. | Israel Del Pino Rocío Rodríguez |
| HU-30 y HU-37 | Ámbito académico | Modelar el ámbito del director y restringir consultas y exportaciones en la API; probar cuentas de ámbitos distintos. | Israel Del Pino Rocío Rodríguez |
| HU-31 HU-32 HU-56 y TS-03 | Archivos y publicación | Acreditar contenedor privado, carga, descarga, permisos y versión publicada en Azure. | Pablo Sepúlveda |
| HU-45 HU-46 y HU-47 | Calidad y datos | Registrar revisión visual, verificaciones no funcionales y consistencia del conjunto piloto. | Los tres integrantes |
| HU-48 y HU-49 | Aceptación y entrega | Completar matriz por perfil, verificar mediciones y consolidar manuales, informe y evidencias individuales. | Los tres integrantes |

### Estrategia de cierre

Primero se resuelven las brechas que impiden cumplir los criterios de acceso y gestión. Luego se verifica el entorno autorizado y se ejecuta el recorrido desde carga académica y propuesta hasta cierre por sección y exportación, con cuentas de los perfiles previstos. Cada caso registra versión, fecha, resultado y evidencia; las incidencias críticas se corrigen y se vuelven a probar.

La entrega consolida las mediciones de los cortes académicos, los manuales de uso y operación y el registro de contribuciones de Pablo, Rocío e Israel. El informe y sus evidencias deben quedar en una carpeta versionada. La demostración debe permitir que cada integrante explique sus decisiones y aportes; esa participación se registra durante la presentación y no se acredita únicamente con este documento.

# Anexo de trazabilidad técnica

## Arquitectura y referencias de implementación

Las rutas siguientes son relativas a vcm2026_2. La base es HEAD 4ef50dd; las referencias describen componentes disponibles y no certifican su operación en Azure.

| Capa | Tecnología | Responsabilidad | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Interfaz | React y Vite | Pantallas, sesión compartida y servicios HTTP. | src/pages/; src/context/AppContext.jsx; src/services/ |
| API y reglas | Azure Functions y Node.js | Autorización, validaciones y operaciones protegidas. | api/src/functions/; api/src/lib/ |
| Datos | Azure SQL | Repositorios, integridad y transacciones. | api/src/repositories/; database/migrations/ |
| Archivos | Azure Blob Storage | Contenido privado y metadatos con acceso por rol y sección. | api/src/lib/projectFiles.js; api/src/repositories/projectFileRepository.js |
| Publicación | GitHub Actions y Azure Static Web Apps | Workflow de construcción y publicación configurado. | .github/workflows/azure-static-web-apps-brave-meadow-06c21850f.yml |

## Estado de los módulos

| Épica | Módulo | Estado de referencia |
| --- | --- | --- |
| EP01 | Acceso y gestión de usuarios | En código y pendiente de aceptación del piloto |
| EP02 | Carga y validación de datos académicos | En código y pendiente de aceptación del piloto |
| EP03 | Socios formadores y propuestas VCM | Parcial por el retiro pendiente de socios |
| EP04 | Vinculación con sedes y secciones | En código y pendiente de aceptación del piloto |
| EP05 | Estudiantes, equipos e hitos por sección | En código y pendiente de validación integral del flujo |
| EP06 | Archivos y entregables del proyecto | En código con validación operativa de Azure pendiente |
| EP07 | Seguimiento y reportes | Parcial por el aislamiento académico pendiente |
| EP08 | Auditoría, calidad y confiabilidad | En código con validación visual formal pendiente |
| EP09 | Plataforma, despliegue y cierre del piloto | En curso con despliegue y aceptación por acreditar |

Las pruebas locales aprobadas cierran la comprobación automatizada ejecutada el 8 de octubre de 2026; la categoría de verificación técnica mantiene pendientes las pruebas no funcionales y la evidencia de aceptación correspondiente. Los elementos en código no se reclasifican como aceptados por la sola existencia de un resultado de compilación.

## Registros de verificación y documentos asociados

Base Git. 4ef50dd38bb74446c9018bc9fa6e13df80432238

Entorno local. Node.js v24.19.0 y Vite 6.4.3; comprobaciones del 8 de octubre de 2026

Resultados. 139 API y 2 CSV aprobadas, sin fallos ni omisiones; ESLint sin errores ni advertencias y build aprobado.

Los registros se conservan en docs/entrega_fase2/evidencias: api.log, frontend.log, lint.log, build.log y resumen_verificacion.json. EV01 a EV06 enlazan estas comprobaciones, el modelo de datos, los casos de carga y el historial. Las huellas SHA256 identifican los archivos examinados. El anexo Evidencias y defensa del avance APT VCM 2026 concentra los registros de medición, aportes, retroalimentación y demostración.

Los comandos lógicos ejecutados con Node.js v24.19.0 fueron node --test desde api; y, desde la raíz de vcm2026_2, node --test test/*.test.js, node node_modules/eslint/bin/eslint.js . y node node_modules/vite/bin/vite.js build.

Las pruebas de API usan reglas y repositorios con datos simulados; las dos pruebas de frontend se limitan a codificación CSV. La integración sobre datos reales, los permisos del almacenamiento cloud y la aceptación de usuarios requieren sus propias evidencias.

Sepúlveda, P., Rodríguez, R. y Del Pino, I. (2026). Definición del proyecto APT VCM 2026 [Documento de trabajo del equipo]. Objetivos, competencias y actividades de Fase 1.

Sepúlveda, P., Rodríguez, R. y Del Pino, I. (2026). Backlog priorizado, historias de usuario y épicas del piloto VCM 2026 [Documentos de trabajo, versión 4.0]. Corte del 8 de octubre de 2026.

Equipo VCM 2026. (2026). vcm2026_2 [Código fuente, versión 4ef50dd38bb74446c9018bc9fa6e13df80432238]. GitHub. https://github.com/ggalanc1983/vcm2026_2

Equipo VCM 2026. (2026). Ajustes académicos administrativos [Documentación técnica]. docs/AJUSTES_ACADEMICOS.md, versión 4ef50dd.

Equipo VCM 2026. (2026). Modelo relacional VCM 2026 [Diccionario y diagrama del esquema declarado]. Evidencia EV05, corte del 8 de octubre de 2026.

Planilla de evaluación avance Fase 2. (s. f.). [Pauta de evaluación proporcionada por el equipo]. Indicadores 1 a 8 y escala IEP.

Duoc UC. (s. f.). Guía del estudiante Fase 2 Desarrollo del proyecto APT [Guía académica]. Estructura de resumen, monitoreo y ajustes.

Sepúlveda, P., Rodríguez, R. y Del Pino, I. (2026). Evidencias y defensa del avance APT VCM 2026 [Anexo de entrega, versión 1.0]. Registros EV01 a EV09.